| ##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| от 24.01.2025 № 25 |  |
| Об утверждении муниципальной программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области от 23.01.2025г. №21 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.

2. Постановления Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области: от 29.01.2024 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» признать утратившими силу.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальника управления по развитию территорий.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

И.п. Главы муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                              С.Е. Брич

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

Смоленской области

от 24.01.2025 № 25

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1.   Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025- 2027г. |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 102 491,2 тыс. рублей, из них: 2025 год – 57 019,2 тыс. рублей из них: - 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), - 30 000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 27 019, 2 тыс. рублей (средства местного бюджета), 2026 год – 19 616,9 тыс. рублей из них: - 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 19 616,9 тыс. рублей (средства местного бюджета). 2027год – 25 855,1 тыс. рублей из них: - 0 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 25 855,1 тыс. рублей (средства местного бюджета). |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | Связь с областной программой не предусмотрена |

Раздел 2.  Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения | Да/нет | да | да | да | да |
| 22 | Обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям | Да/нет | да | да | да | да |
| 23 | Обеспечение транспортной доступности населения муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области при оптимальном использовании транспортных средств | Да/нет | да | да | да | да |
| 34 | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам | Да/нет | да | да | да | да |
| 45 | Обеспечение организации безопасности дорожного движения | Да/нет | да | да | да | да |

Раздел 3.  Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «______________»» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |
| 1.1. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «________________» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |
| 2.1. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования(дорожные фонды)» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонты, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | улучшение качества дорог | Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |  |  |
| 4.1 | Реализация мероприятий для обеспечения транспортного обслуживания населения | Фактическое наличие пассажирских перевозок | 1.Обеспечение транспортной доступности населения проживающего на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области при оптимальном использовании транспортных средств 2.Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам |
| 44.2. | Транспортные и транспортно-социологическое обследование функционирования маршрута | Потребность населения в маршруте. Необходимость увеличения, уменьшения количества рейсов. | 1.Обеспечение транспортной доступности населения проживающего на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области при оптимальном использовании транспортных средств |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий безопасности дорожного движения» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий; проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение светоотражающих элементов для учащихся, изготовление и размещение социальной рекламы, проведение конкурсов ЮИД «Безопасное колесо», размещение в средствах массовой информации публикаций по безопасности дорожного движения), улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, улучшение условий движения и устранения опасных участков на автомобильных дорогах, установка и обновление дорожных знаков, обновление разметки, организация искусственных неровностей, установка светофоров, паспортизация и диагностика дорог. Подготовка агитационных материалов по повышению безопасности дорожного движения. | Обеспечение организации безопасности дорожного движения |
| 5.2. | Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий. | Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |
| 6. Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отельного мероприятия) срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 6.1. | Задача 1 |  |  |
| 6.2. | Задача N |  |  |

Раздел 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 102 491,2 | 57 019,2 | 19 616,9 | 25 855,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 72 49,2 | 27 019,2 | 19 616,9 | 25 855,1 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение к паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Сметы, контракты |
| 2 | Обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям | Сметы, контракты |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения проживающего на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области при оптимальном использовании транспортных средств | Контракты на пассажирские перевозки населения. |
| 4 | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам | Контракты на пассажирские перевозки населения. |
| 5 | Обеспечение организации безопасности дорожного движения | Контракты, акты выполненных работ |

Раздел 1 программы

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Стратегические приоритеты муниципальной программы заключаются в содержании дорог в нормативном состоянии, включая: зимнее содержание, летние содержание, ямочный ремонт, ремонт и капитальный  ремонт дорог. Также в целях обеспечения безопасности пешеходов обустройство дорог и тротуаров. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах,

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий.

Реализация мероприятий для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Раздел 2 программы

Сведения о региональных проектах

Сведения о региональном проекте     «_______________»

Общие положения

| Руководитель регионального проекта |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой |  |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3 программы

Сведения о  ведомственном проекте  «________________________»

Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | . |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой |  |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 4 программы

ПАСПОРТА комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий  «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования (дорожные фонды)»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Реализация мероприятий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонты, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания по городскому маршруту»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения |  | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Реализация мероприятий для обеспечения транспортного обслуживания населения | Да/нет | Да/нет |  | Да/нет | Да/нет | Да/нет |
| 22 | Транспортные и транспортно-социологическое обследование функционирования маршрута | 1 раз в год | да |  | да | да | да |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий  «Создание условий безопасности дорожного движения»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очеред-ному финан-совому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Реализация мероприятий по обеспечению организации безопасности дорожного движения | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет |
| 2 | Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет | Да/нет |

Раздел 5 программы

ОЦЕНКА   применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации областной муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очеред-ной финан-совый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 6 программы

Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «_________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект « ____________________________________ » |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения(дорожные фонды)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонты, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | 64 991,2 | 19 519,2 | 19 619,9 | 25 855,1 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | х | х | 64 991,2 | 19 519,2 | 19 619,9 | 25 855,1 |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | 7 000,0 | 7 000,0 | 0 | 0 |
| 44.2 | Транспортные и транспортно-социологическое обследование функционирования маршрута | Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | х | х | 7 000,0 | 7 000,0 | 0 | 0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | 469,97 | 500,0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | Областной бюджет | 30 000.0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (софинансирование) | 30.03 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | х | х | 30 500,0 | 500.0 | 0 | 0 |
| 6. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 102 491,2 | 27 019,2 | 19 616,9 | 25 855,1 |
| из них: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 30 000.0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области | 72 491,2 | 27 019,2 | 19 616,9 | 25 855,1 |