Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Руднянский муниципальный округ" Смоленской области» за 2025 год

### Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет:СРм= 2/2=1

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет:ССуз =89163930,95/93762872,89= 0,951

### Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

Расчет:Эис= 1/0,951= 1,0515

### Оценка степени достижения целей выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

### Расчет:СД п/ппз = 59028022,16/59028022,16= 1

### Расчет:СД п/ппз = 301735908,84/34734850,73= 0,8676

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет: СР п/п= (1+0,8676)/2=0,9338

Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- эффективность использования средств местного бюджета.

Расчет: ЭР п/п= 0,9338х1,0515=0,9819

Выводы:показатель ЭР п/п равен 1 (более 0,9), следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

### Расчет: СД гппз = 59028022,16/59028022,16= 1

### Расчет: СД гппз = 301735908,84/34734850,73= 0,8676

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет:СРгп = (1+0,8676)/2=0,9338

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной  программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j -количество основных мероприятий муниципальной программы.

Расчет:k1 = 59028022,16/93762872,89= 0,6295

Расчет:k2 = 30135908,84/93762872,89= 0,3214

Расчет:ЭР гп  = 0,5х0,9338+0,5х(0,9819х0,6295+0,9819х0,3214) = 0,9338

Вывод: значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.