Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального               образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей муниципальной программы;

- оценки степени достижения результатов проектов, степени выполнения показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;

- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;

- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета;

- оценки степени достижения результатов проектов;

- оценки степени достижения показателей реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации проектной части

муниципальной программы

2.1. Оценка степени реализации проекта

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов по следующей формуле:

СРп = Рв / Р, где:

СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов проекта, запланированных на отчетный год.

В отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального, оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке.

В отношении проекта, финансирование которого за счет средств бюджета муниципального округа не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.
Расчет: СРп = 1/1 = 1

2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузп = Зфп / Зпп, где:

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта;

Зфп - фактические расходы бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы бюджета муниципального округа и (или) областного и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Расчет: ССузп = 75011173,04/75011173,04=1
2.3. Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета
Эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = СРп / ССузп, где:

Эисп - эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

СРп - степень реализации проекта;

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта.
Расчет: Эисп = 1/1 = 1
2.4. Оценка степени достижения результатов проекта

Для оценки степени достижения результатов проекта определяется степень достижения планового значения каждого значения результата проекта.

Степень достижения планового значения результата проекта рассчитывается:

1) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДр = ЗРф / ЗРп, где:

СДр - степень достижения планового значения результата проекта;

ЗРф - значение результата проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗРп - плановое значение результата проекта на конец отчетного года;
Расчет: СДр = 75011173,04/75011173,04=1
2) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДр = ЗРп / ЗРф.

Степень достижения результатов проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: image1.wmf]N

i1

СДрпСДрi/N,где:

=

=

å


СДрп - степень достижения результатов проекта;

СДрi - степень достижения планового значения результата проекта;

N - число результатов проекта.

В случае если СДрi больше 1, значение СДрi принимается равным 1.
Расчет: СДрп = 1/1 = 1
2.5. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения результатов проекта и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

ЭРп = СДрп x Эисп, где:

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДрп - степень достижения результатов проекта;

Эисп - эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта.
Расчет: ЭРп = 1/1 = 1

2.6. Оценка эффективности реализации проектной части

муниципальной программы

Эффективность реализации проектной части муниципальной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

[image: image2.wmf]j

i1

ЭРпч(ЭРпiki),где:

=

=´

å


ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРпi - эффективность реализации проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть муниципальной программы;

ki - коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч, где:

Фпi - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году.
Расчет: ki = 75011173,04/75011173,04=1
               ЭРпч = 1х1 = 1
3. Оценка эффективности реализации процессной части

муниципальной программы
3.1. Оценка степени реализации комплекса

процессных мероприятий

Степень реализации комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как доля выполненных показателей реализации комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

СРкм = Пв / П, где:

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

П - общее количество показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

В отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении комплекса процессных мероприятий, финансирование которого за счет средств бюджета муниципального округа не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.
Расчет: СРкм = 1/1 = 1
3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузкм = Зфкм / Зпкм, где:

ССузкм - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкм - фактические расходы бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкм - плановые расходы бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
Расчет: ССузкм = 75011173,04/75011173,04=1
3.3. Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета
Эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение степени реализации комплекса процессных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета по следующей формуле:

Эискм = СРкм / ССузкм, где:

Эискм - эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

ССузкм - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий.
Расчет: Эискм = 1/1 = 1
3.4. Оценка степени достижения показателей реализации

комплекса процессных мероприятий

Для оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя реализации комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДп = ЗПф / ЗПп, где:

СДп - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;
Расчет: СДп = 1/1 = 1
2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДп = ЗПп / ЗПф.

Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

[image: image3.wmf]z

i

i1

СДкмСДп/Z,где:

=

=

å


СДкм - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

СДпi - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей реализации комплекса процессных мероприятий.

В случае если СДпi больше 1, значение СДпi принимается равным 1.
Расчет: СДкм = 1/1 = 1
3.5. Оценка эффективности реализации комплекса

процессных мероприятий

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

ЭРкм = СДкм x Эискм, где:

ЭРкм - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

СДкм - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

Эискм - эффективность использования средств бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.
Расчет: ЭРкм = 1х1 = 1
3.6. Оценка эффективности реализации процессной части

муниципальной программы

Эффективность реализации процессной части муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы), по следующей формуле:

[image: image4.wmf]n

j1

ЭРпрцч(ЭРкмj

×kj),

где:

=

=

å


ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРкмj - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

n - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть муниципальной программы;

kj - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kj = Фj / Фпрцч, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета т (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году.
Расчет: kj = 75011173,04/75011173,04=1
               ЭРпрцч = 1х1 = 1
4. Оценка степени достижения показателей

муниципальной программы

Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгп - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя муниципальной программы на конец отчетного года;
Расчет: СДгп = 1/1 = 1
2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф.

Степень достижения показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image5.wmf]M

i

i1

СДПгпCДгп/M,где:

=

=

å


СДПгп - степень достижения показателей муниципальной программы;

СДгпi - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

М - число показателей муниципальной программы.

В случае если СДгпi больше 1, значение СДгпi принимается равным 1.
Расчет: СДПгп = 1/1 = 1
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 x СДПгп + 0,5 (ЭРпч x kпч + ЭРпрцч x kпрцч), где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

СДПгп - степень достижения показателей муниципальной программы;

ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф, где:

Фпч - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году;

ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф, где:

Фпрцч - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального округа и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году.
Расчет: kпч = 75011173,04/75011173,04=1
               Kпрцч = 75011173,04/75011173,04=1
               ЭРгп = 0,5х1 + 0,5(1х1 + 1х1)  = 1
5.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Вывод: Значение ЭРгп составляет 1 (более 0,9), значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
Таблица 1
	Оценка эффективности реализации 

	Муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального               образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» (наименование программы)

  за 2025 год 



	1. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

	Региональный (ведомственный) проект ____________________________________

                                                                       (наименование)

	1.1. Степень реализации проекта
СРп = Рв / Р
	Здесь и далее в графе приводится последовательность расчета

	1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат

Ссузп = Зфп / Зпп
	Х

	1.3. Эффективность использования средств 
Эисп = СРп / Ссузп
	Х

	1.4. Степень достижения планового значения результата проекта

СДр= ЗРф / ЗРп

(или СДр = ЗРп / ЗРф)
	Х

	1.5. Степень достижения результатов проекта
СДрп((СДрi/ N
	Х

	1.6. Эффективность реализации проекта
Эрп = СДрп(Эисп
	Х

	1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы

ki = Фпi / Фпч
	Х

	1.8. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы  

Эрпч=  (  (Эрпi(ki)
	Х

	И т.д. по всем региональным (ведомственным проектам)
	Х

	2. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения(дорожные фонды)», «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения», «Создание условий безопасности дорожного движения»

                                                         (наименование)

	2.1. Степень реализации комплекса 
процессных мероприятий

СРкм = Пв / П
	1/1 = 1

	2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат

ССузкм = Зфкм / Зпкм
	75011173,04/75011173,04=1


	2.3.Эффективность использования средств 
Эискм = СРкм / ССузкм
	1/1 = 1

	2.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса 
процессных мероприятий

СДп= ЗПф / ЗПп

(или СДп = ЗПп / ЗПф)
	1/1 = 1

	2.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий

СДкм((СДпi/ Z
	1/1 = 1

	2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий

ЭРкм = СДкм(Эискм
	1/1 = 1

	2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы

kj = Фj / Фпрцч
	75011173,04/75011173,04=1


	Эффективность реализации процессной части государственной программы

ЭРпрцч =  (  (ЭРкмj(kj)
	1х1 = 1

	3. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы

	3.1. Степень достижения планового значения показателя государственной программы

СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп

(или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф)
	1/1 = 1

	3.2. Степень достижения показателей государственной программы

СДПгп((СДгпi/ M
	1/1 = 1

	3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы 
kпч = Фпч / Ф
	75011173,04/75011173,04=1


	3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы

kпрцч = Фпрцч / Ф
	75011173,04/75011173,04=1


	3.5. Эффективность реализации государственной программы

ЭРгп= 0,5 (СДПгп+ 0,5 (ЭРпч(kпч+ ЭРпрцч(kпрцч)
	0,5х1+0,5(1х1+1х1) = 1


Таблица 2
	Информация о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы

	

	

	

	

	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Пояснение причин, повлиявших на невыполнение показателя

	Целевые показатели МП

	11
	Показатель 1
	 
	 
	 
	 

	22
	Показатель 2
	 
	 
	 
	 

	33
	 И т.д.
	 
	 
	 
	 

	 Региональный проект ________________________________________

	Целевые показатели 

	11
	Показатель 1
	 
	 
	 
	 

	22
	Показатель 2
	 
	 
	 
	 

	33
	 И т.д.
	 
	 
	 
	 

	Ведомственный проект______________________________________

	Целевые показатели 

	11
	Показатель 1
	 
	 
	 
	 

	22
	Показатель 2
	 
	 
	 
	 

	33
	 И т.д.
	 
	 
	 
	 

	 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения(дорожные фонды)», «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения», «Создание условий безопасности дорожного движения»



	Целевые показатели

	11
	Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

 Смоленской области
	процент
	100
	100
	 

	22
	Обеспечение транспортной доступности населения проживающего на территории               муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

 Смоленской области при оптимальном использовании транспортных средств

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам
	процент 
	100 
	100 
	 

	33
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий;

проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение светоотражающих элементов для учащихся, изготовление и размещение социальной рекламы, проведение конкурсов ЮИД «Безопасное колесо», размещение в средствах массовой информации публикаций по безопасности дорожного движения), улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»

 Смоленской области, улучшение условий движения и устранения опасных участков на автомобильных дорогах, установка и обновление дорожных знаков, обновление разметки, организация искусственных неровностей, установка светофоров, паспортизация и диагностика дорог. Подготовка агитационных материалов по повышению безопасности дорожного движения.
	процент
	100
	100 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 3

	Информация                                                                                                                                                                                                о финансировании муниципальной программы

	
	
	
	

	
	
	
	  (тыс. рублей)

	Наименование источников финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на год*
	Объем финансирования, фактически освоенный за год
	Примечание (указываются причины недоосвоения средств)

	
	
	
	

	Всего: объем финансирования по муниципальной программе
	
	
	

	
	
	
	

	в т.ч. за счет средств:
	
	
	

	 - федерального бюджета
	
	
	

	 - областного бюджета
	31 934, 5
	31 934, 5
	

	 - бюджета округа
	43 076,7
	43 076,7
	

	Из них:
	
	
	

	Региональный проект ___________________
	
	
	

	в т.ч. за счет средств:
	
	
	

	 - федерального бюджета
	
	
	

	 - областного бюджета
	
	
	

	  -бюджета округа
	
	
	

	Ведомственный проект_________________
	
	
	

	в т.ч. за счет средств:
	
	
	

	 - федерального бюджета
	
	
	

	 - областного бюджета
	
	
	

	 - бюджета округа
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения(дорожные фонды)», «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения», «Создание условий безопасности дорожного движения»


	
	
	

	в т.ч. за счет средств:
	
	
	

	 - федерального бюджета
	
	
	

	 - областного бюджета
	31 934, 5
	31 934, 5
	

	 - бюджета округа
	43 076,7
	43 076,7
	

	*плановые расходы местного бюджета указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

** включая комплекс процессных мероприятий, предусматривающий финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы


