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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от 21.04.2026 г.  № П-143
Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального

 образования «Руднянский муниципальный 

округ» Смоленской области»  



	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Руднянского окружного Совета депутатов от 25.12.2025 №86 «О бюджете муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области от 23.01.2025 №21 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. 
2. Постановление Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области от 21.01.2026 №П-6 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области»  признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области  Архипенкова С. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области.

 Глава муниципального образования                                                     
 «Руднянский муниципальный округ» 

Смоленской области                                                                                   Ю. И. Ивашкин
УТВЕРЖДЕНО 

                           Постановлением Администрации

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                          «Руднянский муниципальный

                                                                                          округ»  Смоленской области  

                                                                                                  от 21.04.2026 г.  № П-143
                        ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                            Раздел 1.   Основные положения
	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
	 Первый Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области – Архипенков Сергей Валентинович

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 гг.

	Цели муниципальной программы 
	Повышение качества городской среды для проживания, отдыха и формирования здорового образа жизни населения. 


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
	Общий объем финансирования 2026-2028гг. составляет                              28 076,634тыс. рублей, из них:

- 19644,245 тыс. рублей (средства федерального бюджета),

- 7607,555 тыс. рублей (средства областного бюджета), 

-124,834 тыс. рублей (средства местного бюджета (софинансирование)),

- 700,0 тыс. рублей (средства местного бюджета),
в том числе:
2026 год  – 10 066,546 тыс. рублей

из них: 

- 6 702,422 тыс. рублей (средства федерального бюджета),

- 2 540,625 тыс. рублей (средства областного бюджета), 

-123,499 тыс. рублей (средства местного бюджета (софинансирование),

- 700,0  тыс. рублей средства местного бюджета);

2027 год  –8967,848 тыс. рублей

из них: 

- 6434,835 тыс. рублей (средства федерального бюджета),

- 2532,349тыс. рублей (средства областного бюджета), 

-0,664 тыс. рублей (средства местного бюджета (софинансирование),

-0,0 тыс. рублей (дополнительные средства местного бюджета);

	
	2028 год  –9042,240 тыс. рублей

из них: 

- 6506,988 тыс. рублей (средства федерального бюджета),

- 2534,581тыс. рублей (средства областного бюджета), 

-0,671 тыс. рублей (средства местного бюджета (софинансирование),

-0,0 тыс. рублей (дополнительные средства местного бюджета).


Раздел 2.  Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году
	Планируемое значение показателя 

	
	
	
	
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11


	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.
	Ед.
	7
	0
	1
	1

	22

	Площадь благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.
	гектаров
	0,4
	0
	0
	0

	23
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, с нарастающим итогом с 31.12.2018
	   %
	11,29
	0
	0
	0

	34
	Охват населения с благоустроенными дворовыми территориями, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.
	   %
	8,2
	0
	0
	0

	45
	Трудовое участие в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, с нарастающим итогом с 31.12.2018 г.
	чел./час
	0
	0
	0
	0

	66
	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 
	     %
	Не менее 20% от стоимости работ
	Не менее 20% от стоимости работ
	Не менее 20% от стоимости работ
	Не менее 20% от стоимости работ

	77
	Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.
	Ед.
	8
	1
	1
	1

	88
	Площадь благоустроенных общественных территорий, с  нарастающим итогом с 31.12.2018 г.
	гектаров
	3,98
	0,6
	0,5
	0,5

	99
	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г. 
 
	%
	11,72
	13,5
	14,9
	16,4

	110
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  на территории муниципального образования, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной среды 

 
	%
	30
	31
	32
	33

	111
	Количество устроенных детских игровых площадок
	единиц
	2
	2
	2
	2


Раздел 3.  Структура муниципальной программы
	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями* 

	1
	2
	3
	4

	1. Региональный проект  «Формирование  комфортной городской среды»

	
	Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала  год окончания)

	1.1.
	Реализация программ формирование современной городской среды
	Благоустройство общественных и дворовых территорий в г. Рудня
	Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.,

Количество благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.,



	2. Ведомственный проект «____________________ »

	
	

	2.1.
	
	
	

	2.2.
	Задача N
	
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды»

	
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий первый Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области – Архипенков С. В.


	3.1.
	Реализация мероприятий по программе «Формирование современной городской среды»
	 Благоустройство общественных и дворовых территорий в г. Рудня
	Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г., 

Количество благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом с 31.12.2018г.

	3.2.
	Реализация мероприятий по устройству детских игровых площадок
	Устройство детских игровых площадок на территории г. Рудни
	Количество устроенных детских игровых площадок

	4. Отдельные мероприятия

	
	Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отельного мероприятия) срок реализации (год начала ( год окончания)

	6.1.
	Задача 1
	
	

	6.2.
	Задача N
	
	


Раздел 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)

	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	В целом по муниципальной программе,

в том числе:
	28 076,634 
	10 066,546 
	8967,848
	9042,240

	федеральный бюджет
	19644,245
	6 702,422
	6434,835
	6506,988

	областной бюджет
	7607,555
	2 540,625
	2532,349
	2534,581

	местные бюджеты
	824,834
	823,499
	0,664
	0,671

	внебюджетные средства
	0
	        0,0
	0
	0


Приложение к паспорту

 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование  
показателя
	Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)

	1
	2
	3

	   1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	«Об утверждении областной государственной программы Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 №599 «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»

	 2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	«Об утверждении областной государственной программы Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 №599 «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»

	3
	Количество устроенных детских игровых площадок
	«Об утверждении областной государственной программы Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 №599 «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»


                              Раздел 1 программы

 Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Стратегическими приоритетами муниципальной программы является формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий г. Рудня Руднянского муниципального округа Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан).

Стратегические приоритеты муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области, определенным Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ Смоленской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ Смоленской области.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018; 
- количество устроенных детских игровых площадок, нарастающим итогом с 31.12.2023;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Руднянский муниципальный округ Смоленской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы приведены в разделе 2 к паспорта муниципальной программы.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 7 единиц;

- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 – 0,4 гектара;

- объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - 50,00 тыс. рублей;

- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 8 единиц;

- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 – 3,98 гектара;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30 процентов.

          Благоустройство дворовых территорий обеспечивается исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение № 13 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением     Правительства     Российской     Федерации     от     30.12.2017    № 1710).

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Благоустройство дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируется из федерального, областного и местного бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ) относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий.

При этом дополнительный перечень софинансируется из бюджетов всех уровней:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В приложении № 1 к муниципальной программе предусмотрен визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории. 
Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу Общественной комиссией  принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

Обобщение  предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.;
- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 - 2027 годы, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области;
 - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, согласно приложению №2 к муниципальной программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости  работ в реализации мероприятий, по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 Заинтересованные лица также обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

 - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

 - предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

 - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципальных образований «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен в приложении №3 к муниципальной программе.  

Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и благоустроенных в период реализации муниципальной программы с 2018 года приведен в приложении №4 к муниципальной программе.
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут выступать следующие виды проектов благоустройства (обустройства) территорий и объектов:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

-благоустройство кладбищ, пустырей, муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установкой скамеек) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен в приложении №5.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и благоустроенных в период реализации муниципальной программы с 2018 года приведен в приложении №6 к муниципальной программе.
Общественное обсуждение обустройства  места массового посещения граждан будет осуществлено в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мест массового посещения граждан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области.  

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, придаст привлекательности дворовым территориям и местам массового посещения населению Руднянского муниципального округа Смоленской области.

Ответственными за исполнение мероприятий муниципальной программы является управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.

В случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации муниципальной программы  на основании действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы, а также руководствуясь требованиями  Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области, утвержденного в соответствии с приложением №7 к муниципальной программе.    
                                    Раздел 2 программы

                             Сведения о региональных проектах 

Сведения о региональном проекте  «Формирование комфортной городской              

                                                                           среды» 

                                              Общие положения
	Руководитель регионального проекта
	Должность, фамилия, имя, отчество  руководителя регионального проекта

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»  


Значения результатов регионального проекта 
	№
 п/п
	Наименование результата
	Единица измерения
	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)
	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Благоустройство дворовых, общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет


                                          Раздел 3 программы

                             Сведения о  ведомственном проекте

«_____________________________ » 

                                     Общие положения 
	Руководитель ведомственного проекта
	

	Связь с муниципальной программой 
	


Значения результатов ведомственного проекта 
	№ п/п
	Название результата
	Единица измерения
	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)
	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


                                     Раздел 5 программы

               ПАСПОРТА комплексов процессных мероприятий

                                         ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий                                                                       «Формирование современной городской среды»
                                       Общие положения
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области Архипенков С. В.

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области»  


              Показатели реализации комплекса процессных мероприятий   
	№ п/п
	Наименование показателя реализации 
	Единица измерения
	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)
	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Благоустройство дворовых, общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет
	Да/нет

	22
	Устройство детских игровых площадок на территории муниципального округа
	единиц
	2
	2
	2
	2


                                                                    Раздел 5 программы

   ОЦЕНКА   применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации областной муниципальной программы

Формирование современной городской среды Смоленской области 
(наименование муниципальной программы)
	Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам
	Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам
	Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам
	Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам
	Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей)
	Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей)
	Прогнозный объем налоговых расходов  бюджета муниципального района(тыс. рублей)
	Целевой показатель (индикатор) налогового расхода

	
	
	
	
	
	
	очеред-ной финан-совый год
	1-й год плано-вого периода
	2-й год плано-вого периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	   8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                    Раздел 6 программы 
 Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области» 
	№ п/п
	Наименование
	Участник муниципальной программы 
	Источник финансового обеспечения (расшифровать)
	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год 
	2028год 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды»



	1.1.
	Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды.                                     2026г.- «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой сметной документации, выполнением работ по благоустройству:

-общественной территории (пешеходной зоны) от ул. Набережной вдоль дома №52 по                      ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области;

- общественной территории (пешеходной зоны) от ул. Льнозаводская до моста по ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области;

- общественной территории (пешеходной зоны) от ул.Комсомольская до моста по   ул. Киреева  в г. Рудня Смоленской области; 

- общественной территории от ул. Парковая вдоль Городского парка до дома №48А по                      ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области».
	Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	 Средства федерального бюджета
	19 644,245
	6 702,422
	6434,835
	6 506,988

	
	
	
	Средства областного бюджета
	607,553
	207,291
	199,015
	201,247

	
	
	
	Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (софинансирование)
	2,026
	0,691
	0,664
	0,671

	ИТОГО по региональному проекту
	
	
	20 253,824
	6 910,404
	6 634,514
	6 708,906

	2. Ведомственный проект «__________ »

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ведомственному проекту 

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды»

	3.1.
	Расходы на устройство детских игровых площадок: «Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу:                                Смоленская область, г. Рудня,пос.Молкомбина-та» 
	Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	Средства областного бюджета
	7000,002
	2 333,334
	2 333,334
	2 333,334

	
	
	
	Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (софинансирование)
	122,807
	122,807
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО:
	
	
	7 122,809
	2 456,141
	2333,334
	2333,334

	3.2.
	Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды.
	
	Бюджет муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» района Смоленской области
	700,0
	700,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по комплексу процессных мероприятий
	х
	Х                                                                               
	700,0
	700,0
	0,0
	0,0


	

	Всего по муниципальной программе
	
	28 076,634
	10 066,546
	8967,848
	9 042,240

	из них:
	Средства федерального бюджета
	19644,245
	6 702, 422
	6434,835
	6 506,988

	
	Средства областного бюджета
	7 607,555
	2 540,625
	2532,349
	2534,581

	
	Средства местного бюджета 
	    824,834
	823,499
	0,664
	0,671


	Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

	

	
	
	

	№

п/п
	Наименование работ 
	Изображение образцов элементов благоустройства 
	Характеристика 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	Ремонт дворовых проездов 
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	брусчатка бетонная вибропрессованная:

- класс бетона: М400;

- размеры: 171 x 115, 115 x 115, 140 x 57;

- высота: 60 мм 
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	асфальт марки 1.

Состав: песок или отсев, битум, щебень, минеральный порошок.

Типы покрытий:

- плотные А, Б, Г;

- высокоплотные;

- пористые;

- щебеночные высокопористые (холодные и горячие);

- Бх, Гх, Вх 

	2.
	Установка скамеек 
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	скамья на металлическом основании с подлокотниками и спинкой:

- материал: хвойный брус сорт А, сталь, антисептик, полуматовый лак - стандартное исполнение;

- длина: 2,0 - 3,0 м;

- ширина: 70 см;

- высота сиденья: 45 см 
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	скамья на металлическом основании с подлокотниками без спинки:

- материал: хвойный брус сорт А, сталь, антисептик, полуматовый лак - стандартное исполнение;

- длина: 2,0 - 3,0 м;

- ширина: 70 см;

- высота сиденья: 45 см 

	3.
	Установка урн для мусора 
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	урна металлическая с поворотным механизмом:

- высота: 64 см;

- ширина: 47 см;

- глубина: 36 см;

- объем: 25 л 
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	урна металлическая с деревянным декором и ведром.

Металлический каркас, обшитый со всех сторон деревянным брусом из хвойных пород древесины класса А.

В комплект урны входит вместительное съемное внутреннее ведро, выполненное из оцинкованной стали:

- ширина: 400 мм;

- высота: 550 мм;

- глубина: 400 мм;

- объем: 40 л 

	4.
	Освещение дворовых территорий 
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	светодиодный светильник:

- энергопотребление: 60 Вт;

- габаритный размер: 600 x 300 x 140 мм;

- вес: 4,5 кг.

Металлическая опора уличного освещения 


	Приложение  № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


                                                            Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды на территории  муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.  

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (далее - уполномоченный орган). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил землепользования и застройки г. Рудня Руднянского района Смоленской области, утвержденных решением Руднянского окружного Совета депутатов и Правил благоустройства территории, обеспечения чистоты  и порядка в муниципальном образовании «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц; 

7.2. Разработка дизайн - проекта; 

7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц; 

7.4. Утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией.

 8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

9. Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

	Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы*

	№
п/п
	Адрес дворовых территорий и площадей общего посещения

	1
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6

	2
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 13, 14

	3
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17, 18

	4
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 30

	5
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 33

	6
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 34, 35

	7
	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 7, 37, 31, 26, 27, 16, 29

	8
	г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 31

	9
	г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а, 35

	10
	г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 39

	11
	г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 29, 27, 25, 23

	12
	г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 4

	13
	г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 9, 11, 21

	14
	г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 19, 19а

	15
	  г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3, 5, 7, 7а,               13, 15, 17

	16
	г. Рудня, ул. Гагарина, д. 1а

	17
	г. Рудня, ул. Западная, д. 16а, 16б, 18

	18
	г. Рудня, ул. Западная, д. 19

	19
	г. Рудня, ул. Западная, д. 19б

	20
	г. Рудня, ул. Западная, д. 23, 25

	21
	г. Рудня, ул. Западная, д. 27

	22
	г. Рудня, ул. Западная, д. 29

	23
	г. Рудня, ул. Западная, д. 37

	24
	г. Рудня, ул. Западная, д. 38а, 40

	25
	г. Рудня, ул. Западная, д. 42

	26
	г. Рудня, ул. Заречная, д. 20а, 22, 24

	27
	г. Рудня, ул. Заречная, д. 20

	28
	г. Рудня, ул. им. М.А. Егорова, д. 5, 7

	29
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 119

	30
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 144, 144а, 144б

	31
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	32
	г. Рудня, Ул. Киреева, д. 19, 21

	33
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 24а

	34
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 42

	35
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 51

	36
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 68

	37
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 109, 111

	38
	г. Рудня, ул. Колхозная, д. 26а

	39
	г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8

	40
	г. Рудня, ул. Комсомольская, д. 10а, 10б

	41
	г. Рудня, ул. Красноярская, д. 42

	42
	г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 12, 14, 16

	43
	г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 26, 32а

	44  
	г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 7б

	45
	г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 7в

	46
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 31, 33

	47
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5, 7, 27, 29

	48
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 9, 9а, 25

	49
	г. Рудня, ул. Набережная, д. 93

	50
	г. Рудня, ул. Пирогова, д. 10а

	51
	г. Рудня, ул. Пирогова, д. 12

	52
	г. Рудня, ул. Пирогова, д. 14, 16

	53
	г. Рудня, ул. Пирогова, д. 4, 6, 10

	54
	г. Рудня, ул. Парковая, д. 31а

	55
	г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а, 2б

	56
	г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4, 6

	57
	г. Рудня, ул. Смоленская, д. 8, 12

	58
	г. Рудня, ул. Советская, д. 10

	59
	г. Рудня, ул. Советская, д. 13

	60
	г. Рудня, ул. Станционная, д. 22а

	61
	г. Рудня, ул. Станционная, д. 5а, 12

	62
	г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 5


*в адресный перечень дворовых территорий допускается внесение изменений

	Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и благоустроенных в период реализации муниципальной программы с 2018 года.
	№
п/п
	Адрес дворовых территорий
	Реализация мероприятий, год
	Виды работ

	1
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 31, 33  
	2018
	Ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	2
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5, 7, 27, 29
	2018
	Ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	3
	г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 9, 9а, 25
	2018
	Ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	4
	г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а, 2б
	2020
	Ремонт автомобильных парковок; устройство тротуара; ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	5
	г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4, 6
	     2020
	Ремонт автомобильных парковок; устройство тротуара; ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	6
	г. Рудня, ул. Киреева, д. 144, 144а, 144б
	2021
	Ремонт автомобильных парковок; устройство тротуара; ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора

	7
	г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а,35
	2022
	Ремонт автомобильных парковок; устройство тротуара; освещение дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора, обустройство площадки для мусорных контейнеров

	


	Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы *

	№
п/п
	Адрес (наименование) общественных территорий 

	1
	г. Рудня, ул. им. Героя Советского Союза М.А. Егорова ("Стена героев Советского Союза, уроженцев Руднянского района")

	2
	г. Рудня, ул. Киреева ("Парк Героев")

	3
	Общественно-деловая зона, прилегающая к транспортной магистрали, по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева

	4
	г. Рудня, ул. Киреева, от д.48 до д.50а (зона отдыха с установкой скамеек).

	5
	г. Рудня, ул. Киреева, площадка у памятника «Катюша»

	6
	ул. Киреева от д.76 до д.86 в г. Рудня

	7
	Городской парк в г. Рудня

	8
	Общественная территория  по ул. Пирогова и ул. Колхозная  (вдоль  территории  ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»)   в г. Рудня   Смоленской области

	9
	Набережная реки Малая Березина в г. Рудня Смоленской области 

	10
	Зона отдыха ул. Киреева, д. 64., г. Рудня (возле торговых павильонов)

	11
	Пешеходная зона от д. 135 до д. 95 по ул. Киреева в г. Рудня

	12
	Пешеходная зона от д. 52 до д. 66 по ул. Киреева в г. Рудня 

	13
	Пешеходная зона от д. 42 до ул. Парковая в г. Рудня 

	14
	Общественная территория ул. Киреева д.81 с пешеходной зоной.

	15
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Набережной вдоль дома №52 по ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области

	16
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Льнозаводская до моста по  ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области

	17
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Комсомольская до моста по  ул. Киреева  в г. Рудня Смоленской области

	18
	Общественная территория от ул. Парковая вдоль Городского парка до дома №48А по ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области


*в адресный перечень общественных территорий допускается внесение изменений

	Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области»


Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и благоустроенных в период реализации муниципальной программы с 2018 года.
	№
п/п
	Адрес (наименование) общественных территорий
	Реализация мероприятий, год
	Виды работ

	1
	г. Рудня, ул. им. Героя Советского Союза М.А. Егорова ("Стена героев Советского Союза, уроженцев Руднянского района")
	2018
	Замена плит на стене, установка мемориальных плит, подсветка, устройство дорожки из брусчатки 

	2
	г. Рудня, ул. Киреева ("Парк Героев")
	2019
	Спиливание деревьев (елей); укладка брусчатки; устройство ограждений по периметру; установка информационных стендов; строительство сцены; озеленение.

	3
	Общественно-деловая зона, прилегающая к транспортной магистрали, по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева
	2020
	Асфальтирование территории, устройство парковок, организация автобусной остановки с установкой навеса, лавок, урн.

	4
	г. Рудня, ул. Киреева, от д.48 до д.50а (зона отдыха с установкой скамеек).
	2021
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки, освещение, установка скамеек, урн, топиари, установка лестниц с перилами, ремонт покрытия мостика, замена перилл, озеленение–посадка ив

	5
	г. Рудня, ул. Киреева, площадка у памятника «Катюша»
	2022
	Устройство пешеходных дорожек из брусчатки, освещение, подсветка памятника установка скамеек, урн, озеленение –посадка туй.

	6
	ул. Киреева от д.76 до д.86 в г. Рудня
	2023
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки, устройство опорной стены над рекой, установка перил и ограждения.


	7
	Проект благоустройства Городского парка в г. Рудня: Озеро истории
	2023-2024
	- спил авариных деревьев

-демонтаж старых МАФ

-ограждение парка

-видеонаблюдение 

-освещение

-зона для молодоженов с устройством МАФ

-велосипедная дорожка/лыжня (по периметру леса)

-кольцевой пешеходный променад (по периметру парка)

-детские игровые площадки для разных возрастов с устройством современных МАФ и покрытий

-амфитеатр

-общественный туалет

-волейбольная площадка

-многофункциональные площадки

-торговый павильон

-зона отдыха в лесу

-аттракционы

	8
	Общественная территория  по                                  ул. Пирогова и   ул. Колхозная  (вдоль  территории  ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»)   в г. Рудня   Смоленской области
	2024
	Спиливание аварийных деревьев, устройство пешеходной дорожек с асфальтным покрытием, устройство парковок, установка лавок, урн, освещение.

	9
	г. Рудня, благоустройство набережной реки Малая Березина

	2025
	Устройство площадки из брусчатки, установка скамеек, урн, освещения, озеленение территории

	10
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Набережной вдоль дома №52 по ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области
	2026
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки с установкой бортового камня

	11
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Льнозаводская до моста по  ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области
	2026
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки с установкой бортового камня

	12
	Общественная территория (пешеходная зона) от ул. Комсомольская до моста по  ул. Киреева  в г. Рудня Смоленской области
	2026
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки с установкой бортового камня

	13
	Общественная территория от ул. Парковая вдоль Городского парка до дома №48А по ул. Киреева в г. Рудня Смоленской области
	2026
	Устройство пешеходной дорожки из брусчатки, установка скамеек, урн, освещения.


                                                  Приложение № 7
                                                                 к муниципальной программе

                                                                   «Формирование современной

                                                                       городской среды на территории

                                                                   муниципального образования

         «Руднянский муниципальный округ»

                                                                               Смоленской области»
                                               Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»  Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

а) дополнительный перечень работ – установленный региональной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

 б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области;

 в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ; 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.  

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.
2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (далее - отдел). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в отдел не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.

3.2. После утверждения дизайн-проекта Общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц отдел заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

 Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области с момента их зачисления на лицевой счет поселения.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области направляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области  (далее – Финансовое управление) копию заключенного соглашения. 

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования поселению как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.8. Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации муниципального «Руднянский муниципальный округ»Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Общественной комиссии. 

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц. 

3.10.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением в соответствии с бюджетным законодательством. 

