АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   16 .01. 2011  №  16

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Повышение  уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного обустройства

населенных пунктов муниципального

образования Руднянский район

Смоленской области» на 2011 - 2012 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.08.2008 N 261 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ".

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение  уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2011 - 2012 гг.

Глава Администрации муниципального

образования Руднянский район                                                      Л.Н.Дивакова

- Целевая программа

«Повышение  уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2011 - 2012 гг.

Паспорт программы

| Наименование программы | «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2011 - 2012 гг. |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки программы | Постановление администрации Смоленской области №120 от 18.02.2008 г. «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории Смоленской области, относящихся к сельской местности», Устава муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Основная цель и задача программы | цель Программы: -развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области задача Программы: - создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2012 гг. |
| Исполнители мероприятий Программы | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрации городских и сельских поселений муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию программы требуется в том числе: - средства федерального бюджета - средства областного бюджета - средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы позволит принять участие в областной целевой Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2008-2012 годы" |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | -районное представительное Собрание - администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным, областным и местным законодательством |

Оглавление

I. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости утверждения Программы и ее финансирования за счет средств районного бюджета

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации

III. Мероприятия Программы

IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

V. Механизм реализации Программы

VI. Организация управления и контроля за реализацией Программы

VII. Критерии количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности Программы

- I. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое

обоснование необходимости утверждения Программы и ее

финансирования за счет средств районного бюджета

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Программы и ее финансирования за счет средств районного бюджета обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее областным значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений муниципального образования Руднянский район Смоленской области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от административного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений муниципального образования Руднянский  район Смоленской области. Определение ресурсных потребностей села осуществляется органами местного самоуправления путем разработки (корректировки) территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий сельских поселений муниципального образования Руднянский  район Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без поддержки из районного бюджета  в современных условиях сельские поселения муниципального образования Руднянский район Смоленской области не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

- II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее

реализации

Программа разработана для достижения следующей цели:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Руднянский район  Смоленской области.

Задача Программы:

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности муниципального образования Руднянский район  Смоленской области.

Основной путь решения программных задач:

- приоритетная поддержка из районного бюджета развития социальной сферы и инженерного обустройства муниципального образования Руднянский район  Смоленской области.

Программа рассчитана на 2011-2012годы.

В результате реализации мероприятий Программы уровень водоснабжения и  газификации жилищного фонда возрастет до 30 процентов.

- III. Мероприятия Программы. Развитие водоснабжения и газификации

в сельской местности  муниципального образования Руднянский район  Смоленской области

Развитие водоснабжения и газификации в муниципальном образовании Руднянский район  Смоленской области предполагает повышение уровня снабжения водой и природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Предусматривается разработка проектно-изыскательских работ по муниципальному образованию Руднянский район  Смоленской области на 2011 – 2012 гг.

Таблица 1

План мероприятий

по муниципальному образованию  Руднянский район

Смоленской области на 2011-2012гг.

тыс.руб.

| №п/п | Наименование поселения | Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федер б-т | обл. б-т | мест. б-т |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кругловское сельское поселение | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Кругловка Руднянского района Смоленской области» | 9286,7 | 1950,2 | 6872,2 | 464,3 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Смолиговское сельское поселение | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в д.Гранки Руднянского района Смоленской области» | 5219,83 | 1096,2 | 3862,7 | 260,93 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Казимировское сельское поселение | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до д.Казимирово Руднянского района Смоленской области» | 3000,0 |  | 2400,0 | 600,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Казимировское сельское поселение | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту «Газификация жилых домов д.Казимирово Руднянского района Смоленской области» | 1000,0 |  | 800,0 | 200,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Итого |  | 18506,53 | 3046,4 | 13934,9 | 1525,23 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смолиговское сельское поселение | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Сташки Руднянского района Смоленской области» | 6500,0 | 1365,0 | 4810,0 | 325,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  |  | Строительство объекта «Расширение газовых сетей для газоснабжения жилых домов в д. Смолиговка Руднянского района Смоленской области» | 1000,0 | 210,0 | 740,0 | 50,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Казимировское сельское поселение | Строительство объекта «Газификация жилых домов д.Казимирово Руднянского района Смоленской области» | 10000,0 | 2100,0 | 7400,0 | 500,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Переволочское сельское поселение | Строительство объекта «Газификация жилых домов в д.Микулино Руднянского района» | 13000,0 | 2730,0 | 9620,0 | 650,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Чистиковское сельское поселение | Строительство объекта «Реконструкция водопроводной сети и водонапорной башни в д.Лешно Руднянского района» | 11000,0 | 2310,0 | 8140,0 | 550,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Кляриновское сельское поселение | Строительство объекта «Реконструкция водопроводной сети и водонапорной башни в д.Кляриново Руднянского района» | 6000,0 | 1260,0 | 4440,0 | 300,0 | -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области - администрация сельского поселения |
|  | Итого |  | 47500,0 | 9975,0 | 35150,0 | 2375,0 |  |
|  | Всего по району |  | 66 006,53 | 13 021,4 | 49 084,9 | 3 900,23 |  |

- IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Руднянский район Смоленской области, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной федеральной и областной поддержке.

Общий объем финансирования Программы  составит 66 006,53 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета 13 021,4 тыс. руб., областного бюджета 49 084,9 тыс. руб.,  местного бюджета 3 900,23 тыс. рублей. Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений муниципального образования Руднянский район  Смоленской области.

- V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется заказчиком.

Отбор исполнителей мероприятий Программы из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется на конкурсной основе.

- VI. Организация управления и контроля

за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют   администрация муниципального образования  Руднянский район Смоленской области,  иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным, областным и местным законодательством

- VII. Критерии количественной и качественной оценки

результатов реализации и ожидаемой эффективности Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских поселений муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

- улучшения здоровья сельских жителей, создания в сельской местности муниципального образования Руднянский район  Смоленской области благоприятных жилищных условий;

- сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.