АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 12.05.2012 г.  №196

О внесении изменений в  межмуниципальную

долгосрочную целевую программу «Капитальный

ремонт и (или) строительство шахтных колодцев,

расположенных на территории муниципального

образования Руднянский район Смоленской

области на 2012-2014 годы», утвержденную

постановлением Администрации муниципального

образования Руднянский район Смоленской области

№107 от 06.03.2012 года

В связи с исполнением бюджета, руководствуясь Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  межмуниципальную долгосрочную  целевую  программу «Капитальный ремонт и (или) строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального

образования Руднянский район Смоленской области №107 от 06.03.2012 года

следующие изменения:

Паспорт программы

-объем и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы составляет 6939600 руб., в том числе 2012 год-631600 руб. 2013 год-3393000 руб. 2014 год-2915000 руб. |
| --- | --- |

|  | из них за счет средств: - областного бюджета – 6 592 600 руб., в том числе 2012 год-600000 руб. 2013 год-3223350 руб. 2014 год-2769250 руб. - местных бюджетов – 347000 руб., в том числе 2012 год-31600 руб. 2013 год-169650 руб. 2014 год-145750 руб. |
| --- | --- |

- -п.1 раздела 4. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

-объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования  составит                  6939600 рублей,

в том числе: 2012 год-631600 руб.

2013 год-3393000 руб.

2014 год-2915000 руб.

из них за счет средств:

- областного бюджета – 6 592 600 руб., в том числе

2012 год-600000 руб.

2013 год-3223350 руб.

2014 год-2769250 руб.

- местных бюджетов – 347000 руб., в том числе

2012 год-31600 руб.

2013 год-169650 руб.

2014 год-145750 руб.

-приложения: №1.1, №2.1, №3.1 к межмуниципальной долгосрочной  целевой  программе по проведению  капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2012 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к межмуниципальной адресной целевой программе по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, которые подлежат капитальному ремонту и (или) строительству на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Площадь земельного участка | Материал стен шахтного колодца | Глубина шахтного колодца | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтного колодца на дату утверждения Программы | Капитальный ремонт шахтного колодца /строительство шахтного колодца | Документ, подтверждающий право муниципальной собственности на шахтный колодц, подлежащий капитальному ремонту (№, дата) | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта или строительства 1 п. м шахтного колодца (гр.9/гр.5) | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  | кв.м |  | м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальное образование Руднянский района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области |  | X | X | 44,00 | 73 | Х | Х | 631 600,00 | 600000,00 | 31 600,00 | 14 354,55 | 2012 |
| 1. | Кругловское с/п, д. Стаи | 25 | железобетон | 10 | 32 | строительство |  | 150 506,00 | 142 980,70 | 7 525,30 | 15 050,60 | июл.12 |
| 2 | Понизовское с/п, д. Узгорки | 25 | железобетон | 12 | 18 | строительство |  | 165 294,00 | 157 029,30 | 8 264,70 | 13 774,50 | авг.12 |
| 3 | Смолиговское с/п, д. Надва | 25 | железобетон | 10 | 7 | строительство |  | 150 506,00 | 142 980,70 | 7 525,30 | 15 050,60 | сент.12 |
| 4 | Кляриновское с/п д.Шмыри | 25 | железобетон | 12 | 16 | строительство |  | 165 294,00 | 157009,30 | 8284,70 | 13 774,50 | окт12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к межмуниципальной адресной целевой программе по проведению капитального ремонта и (или) строительству шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтных колодцев, всего на дату утверждения Программы | Количество шахтных колодцев |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |  |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 466306 | 165294,0 | 631600,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Стоимость капитального ремонта или строительства, всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | геологическое и гидрогеологическое обследования с получением соответствующего заключения | заключение о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды | проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта или строительство шахтных колодцев, имеющая положительное заключение государственной экспертизы | Капитальный ремонт/строительство шахтного колодца |  | исследование качества воды из капитально отремонтированного или вновь построенного шахтного колодца |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области |  | 631 600,00 | 132000,00 | 40 000,00 | 10 810,00 | 42,00 | 436 790,00 | 12000,00 |
| 1. | Кругловское с/п, д. Стаи | 150506,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 2 700,00 | 10 | 104 806,00 | 3 000,00 |
| 2. | Понизовское с/п, д. Узгорки | 165294,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 2 705,00 | 12 | 113 589,00 | 3 000,00 |
| 3 | Смолиговское с/п, д. Надва | 150506,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 2 700,00 | 10 | 104 806,00 | 3 000,00 |
| 4 | Кляриновское с/п д.Шмыри | 165 294,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 2 705,00 | 12 | 113 589,00 | 3 000,00 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ  Брич С.Е.

- Глава Администрации

- муниципального образования                                                         Л.Н. Дивакова