4) Приложение №1 «Перечень мероприятий   муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности муниципального образования Руднянский  район на 2010-2020 года»»  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Источник Финанси рования | Объем финансирования,тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | итого | Наиме нование показа теля | Ед. изм | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
|  | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области |  | Всего | 12056,19 | 5633,01 | 30941,9 | 48631,1 | экономия бюд ассиг | тысруб | 31,3 | 552 | 449,5 | 1032,8 |
|  |  |  | из них федеральный бюджет |  | 3563,28 |  | 3563,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет | 5152,62 | 315,0 | 25836,65 | 31304,27 | экономия эл.энерги | тыскВт час | 151,5 | 20,7 | 215,2 | 387,7 |
|  |  |  | местныбюджет | 1403,57 | 1754,73 | 5105,25 | 8263,55 | экономия тепл | Гкал | 289 | 1713 | 1798 | 3786 |
|  |  |  | привлеченные средст | 5500,0 | - | - | 5500,0 | экономия воды | м. куб | 14 | - | - | 14 |
| 1. | Установка приборов учета ТЭР в муниципальных учреждениях |  | Всего | 95,0 | 171,84 | 1100,0 | 1366,84 | экономия бюд ассиг | тысруб | 19 | 61 | 200 | 280,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местн бюджет | 95,0 | 171,84 | 1100,0 | 1366,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка прибора учета ПК «Юность» | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 6,74 | 300,0 | 306,74 | Экономия бюджассиг | тысруб | - | 10 | 60 | 70,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 6,74 | 300,0 | 306,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка прибора учета Чистиковский СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 250.0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Установка прибора учета Голынковский ПДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка прибора учета Учреждения образования | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 165,1 | 300,0 | 465,1 | Экономия бюджассиг | тысруб | - | 32 | 140 | 172,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 165,1 | 300,0 | 465,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Администрация Чистиковского сельского поселения | Администрация Чистиковского сельского поселения | Всего | 95,0 |  |  | 95,0 | Экономия бюджассиг | тысруб | 19 | 19 | - | 38 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение энергетического обследования зданий органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы |  | Всего | 184,66 | 1394,75 | 1246,0 | 2825,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | 485,55 |  | 485,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 184,66 | 909,2 | 1246,0 | 2339,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания ГДК, 2011г. | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Голынковский ПДК. | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 62,25 |  | 62,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 62,25 |  | 62,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Голынковский ПК «Юность» | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 69,24 |  | 69,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 69,24 |  | 69,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Чистиковский СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 60,59 |  | 60,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 60,59 |  | 60,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Березинский СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 42,14 |  | 42,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 42,14 |  | 42,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Смолиговский СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 59,02 |  | 59,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 59,02 |  | 59,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2,7 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Руднянского исторического музея | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Кругловского СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Лешнянского СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,10 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Сташковского СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,11 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Могильнянской сельской библиотеки | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Кляриновского СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 50,0 | 580,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Кошевичского СДК | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 106,0 | 106,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 106,0 | 106,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Понизовской сельской библиотеки | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания МОУ Понизовской средней общеобразователь школы | Отдел образования | Всего | 4,88 | 92,63 |  | 97,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 92,63 |  | 92,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания МОУ Голынковской средней общеобразователь школы | Отдел образования | Всего | 4,78 | 90,82 |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 90,82 |  | 90,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4,78 |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Разработка и оформление энергитического паспорта зданий бюджетных учреждений | Отдел образования Администрации муниципального образования | Всего |  | 765,06 | 760,0 | 1525,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фед. Бюд. |  | 302,1 |  | 302,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 462,96 | 760,0 | 1222,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Администрации Голынковского городского поселения | Голынковского городского поселение | Всего | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Администрации муниципального образования Руднянский район | Администрация муниципального образования Руднянский район | Всего | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Администрации Понизовского сельского поселения | Понизовского сельское поселение | Всего |  | 51,6 |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 51,6 |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Администрации Кругловского сельского поселения | Кругловское сельское поселение | Всего |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Разработка и оформление энергитического паспорта здания Администрации Чистиковского сельского поселения | Чистиковского сельское поселение | Всего |  | 52,4 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 52,4 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения |  | Всего | 157,0 | 312,0 | 270,0 | 739,0 | Экономия бюд | тысруб | 8 | 16 | 176 | 200,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  | Экономия эл.энерги | тыс кВт | 1,6 | 3,2 | 35,2 | 40,0 |
|  |  |  | местныбюджет | 157,0 | 312,0 | 270,0 | 739,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Учреждения культуры | Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 50,0 | 120,0 | 170,0 | Экономия бюджассиг | тысруб | - | 5 | 6 | 11,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 | 120,0 | 170,0 | Экономия эл.энергии | тыс кВт | - | 1 | 1,4 | 2,4 |
| 3.2 | Учреждения образования | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 77,0 | 172,0 | 150,0 | 399,0 | Экономия бюджассиг | тысруб | 4 | 6,5 | 11,5 | 22,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 77,0 | 172,0 | 150,0 | 399,0 | Экономия эл.энергии | тыс кВт | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 4,4 |
| 3.3 | Выполнение текущего ремонта электроснабжения МОУ учреждения Березинской начальной школы-детского сада | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 80,0 |  |  | 80,0 | Экономия бюджассиг | тысруб | 4 | - | - | 4 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 80,0 |  |  | 80,0 | Экономия эл.энергии | тыс кВт | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 3.4 | Выполнение работ по текущему ремонту электроснабжения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Шеровичской основной общеобразовательной школы | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 90,0 |  | 90,0 | Экономия бюджассиг | тысруб | - | 4,5 | - | 4,5 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 90,0 |  | 90,0 | Экономия эл.энергии | тыс кВт |  | 0,9 | - | 0,9 |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |  | Всего | 11533,03 | 3591,52 | 27549,9 | 42674,45 | Экономия бюд | тысруб | - | 460 | - | 460 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3077,73 |  | 3077,73 | Экономия эл.энергии | тыскВт час | 149 | 7,5 | 173 | 329,5 |
|  |  |  | областнбюджет | 5152,62 | 315,0 | 25836,65 | 31304,27 | Экономия тепл | Гкал | 275 | 1713 | 1798 | 3786 |
|  |  |  | местный бюджет | 880,41 | 198,79 | 1713,25 | 2792,45 | Экономия воды | м. куб | 14 | - | - | 14 |
|  |  |  | привлеч средства | 5500,0 | - | - | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление документов по объекту "Реконструкция внутренних инженерных сетей детского сада "Огонек" в г. Рудня" | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 28,75 |  | 28,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 28,75 |  | 28,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция внутренних инженерных сетей детского сада "Огонек" в г. Рудня | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 20,6 | 2316,21 |  | 2336,8 | Экономия бюджассиг | тысруб |  | 460 |  | 460,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2219,96 |  | 2219,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,6 | 96,25 | - | 116,85 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выполнение работ по текущему ремонту электропроводки в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад№1 "Огонек" г. Рудня Смоленской области | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 10,16 | 192,95 |  | 203,11 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 192,95 |  | 192,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10,16 |  |  | 10,16 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Проектные работы Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления МОУСвердловская основная общеобразовател школа | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 60,0 | 60,0 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  |  | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 60,0 | 60,0 | Экономия тепл.эерги | гкал |  |  | 45 | 45 |
| 4.5 | Проектные работы Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для теплоснабжения МОУ Березинская начальная школа-детский сад | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 60,0 | 60,0 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  |  | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 60,0 | 60,0 | Экономия тепл.эерги | гкал |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 4.6 | Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для теплоснабжения муниципального бюджетного учреждения Шеровичская основная общеобразовательная школа (выполнена проектно-сметная документация) | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  |  | 5914,9 | 5914,9 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  | 4,5 |  | 4,5 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 5619,15 | 5619,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 295,75 | 295,75 | Экономия тепл.эерги | Гкал |  | 85 |  | 85 |
|  |  |  | привлеч средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Проектные работы по переводу на индивидуальное газовое отопление многоквартирных домов в д. Гранки, 60кв. и д. Сташки 82 кв. | Смолиговское сельское поселение | Всего | 34,95 | 664,82 |  | 699,77 | Экономия эл.эерги | тыскВт час |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 664,82 |  | 664,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 34,95 |  |  | 34,95 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Проектные работы по строительству уличного газопровода и перевод на индивидуальное газовое отопление 8- квартирного жилого дома №5 по ул. Энергетиков в г. Рудня Смоленской области | Руднянское городское поселение | Всего |  | 350,0 |  | 350,0 | Экономия эл.эерги | тыскВт час |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджнт |  | 315,0 |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Строительство уличного газопровода и перевод на индивидуальное газовое отопление 8- квартирного жилого дома №5 по ул. Энергетиков в г. Рудня Смоленской области | Руднянское городское поселение | Всего |  |  | 3675,0 | 3675,0 | Экономия эл.эерги | тыскВт час |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3307,5 | 3307,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 367,5 | 367,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирные дома в д. Сташки, 82кв. (выполнена проектно-сметная документация) | Смолиговское сельское поселение | Всего |  |  | 17800,0 | 17800,0 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  | 85,0 |  | 85,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 16910,0 | 16910,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 890,0 | 890,0 | Экономия тепл.эерги | Гкал |  | 826 |  | 826 |
| 4.11 | Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией наружных инженерных сетей к котельной для теплоснабжения Муниципального учреждения средняя школа №2 в г. Рудня Смоленской области (теплотрасса, наружный газопровод, система водоотведения, (канализации), наружный водопровод). | Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 8737,92 |  |  | 8737,92 | Экономия эл.энергии | тыскВт час | 36,0 |  |  | 36,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областн бюджет | 2914,12 |  |  | 2914,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 323,8 |  |  | 323,8 | Экономия тепл.эергии | Гкал | 113 |  |  | 113 |
|  |  |  | привле ченные средства | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Водоснабжение здания детского сада №1 и "Дома детского творчества по пер. Ленинский в г. Рудня Смоленской области, 174,5 м. | Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 265,0 |  |  | 265,0 | Экономия воды, | м. куб | 14,0 |  |  | 14,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет | 238,5 |  |  | 238,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 26,5 |  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Замена ветхих тепловых сетей д.Казимирово, 33 м. | Казимировское сельское поселение | Всего | 37,5 |  |  | 37,5 | Экономия тепл.эергии | Гкал | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 37,5 |  |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Приобретение котла КВТС-1 для школьной котельной д. Понизовье | Понизовское сельское поселение | Всего | 500,0 |  |  | 500,0 | Экономия тепл.эергии | Гкал | 50 |  |  | 50 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Замена ветхих тепловых сетей в д.Понизовье, 500 м. | Понизовское сельское поселение | Всего | 586,0 |  |  | 586,0 | Экономия тепл.эергии | Гкал | 25 |  |  | 25 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Замена изоляции надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых цилиндров в г. Рудня, 1 км | Руднянское городское поселение | Всего | 1500,0 |  |  | 1500,0 | Экономия тепл.эергии | Гкал | 75 |  |  | 75 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Оформление документов по объекту "Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией наружных инженерных сетей для теплоснабжения Муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 в г. Рудня "(государственная экспертиза, выбор земельного участка и др.) | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 38,79 |  | 38,79 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 38,79 |  | 38,79 | Экономия тепл.эергии | Гкал |  |  |  |  |
| 4.18 | Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией наружных инженерных сетей для теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная школа №1 в г. Рудня | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 78,7 |  |  | 78,7 | Экономия эл.энергии | тыскВт час |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 78,7 |  |  | 78,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  |  |  |  | Экон тепл.эерги | Гкал |  |  |  |  |
| 4.19 | Проектно -сметная документация МБУ средняя общеобразовательная школа №2 в г. Рудня (государственная экспертиза, межевание участка) | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 212,2 |  |  | 212,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 212,2 |  |  | 212,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Изготовление проектно-сметной документации наружного водоснабжения здания детского сада №1 "Огонек" г. Рудни и "Дома детского творчества | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Исполнение энергетического паспорта | Голынковское городское поселение | Всего |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Применение универсальных пускорегулирующих устройств для наружного освещения |  | Всего |  | 88,5 | 696,0 | 784,5 | эко бюд средс | тысруб |  | 10 | 70 | 80,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местны бюджет |  | 88,5 | 696,0 | 784,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Руднянское городское поселение | Руднянское городское поселение | Всего |  | 20,0 | 486,0 | 506,0 | Эконбюджсредс | тысруб |  | 2 | 48 | 50,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 | 486,0 | 506,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Казимировское сельское поселение | Казимировское сельское поселение | Всего |  | 17,0 | 18,0 | 35,0 | Эконбюджсред | тысруб |  | 1,7 | 1,8 | 3,5 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 17,0 | 18,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Голынковское городское поселение | Голынковское городское поселение | Всего |  | 20,0 | 60,0 | 80,0 | Эконом бюджет средств | тысруб |  | 2,0 | 6,4 | 8,4 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 | 60,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Чистиковское сельское поселение | Чистиковское сельское поселение | Всего |  |  | 22,0 | 22,0 | Эконом бюджет средств | тысруб |  | 2,0 | 2,2 | 4,2 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Понизовское сельское поселение | Понизовское сельское поселение | Всего |  | 16,5 | 110,0 | 126,5 | Эконом бюджет средств | тысруб |  | 2,0 | 11,0 | 13,0 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 16,5 | 110,0 | 126,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Смолиговское сельское поселение | Смолиговское сельское поселение | Всего |  | 15,0 |  | 15,0 | Эконбюджсредс | тысруб |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный б |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников |  | Всего | 86,5 | 74,4 | 80,0 | 240,9 | Эконбюджет сред. | тысруб | 4,3 | 5 | 3,5 | 12,8 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областн бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местн бюджет | 86,5 | 74,4 | 80,0 | 240,9 | Эконом эл.эн | тыскВтчас | 0,9 | 1 | 0,7 | 2,6 |
| 6.1 | Руднянское городское поселение | Руднянское городское поселение | Всего | 46,5 | 20,0 | 20,0 | 86,5 | Эконом бюджсредс | тысруб | 2,3 | 1 | 1 | 4,3 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46,5 | 20,0 | 20,0 | 86,5 | Эконом эл.энергии | тыскВтчас. | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| 6.2 | Голынковское городское поселение | Голынковское городское поселение | Всего | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 | Эконбюджсредс | тысруб | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 | Эконэл.энергии | тыскВтчас. | 0,2 | 0,2 |  | 0,4 |
| 6.3 | Понизовское сельское поселение | Понизовское сельское поселение | Всего | 20,0 | 2,7 | 10,0 | 32,7 | Эконбюджсредс | тысруб | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 2,7 | 10,0 | 32,7 | Экон эл.энергии | тыскВтчас. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 6.4 | Чистиковское сельское поселение | Чистиковское сельское поселение | Всего |  |  | 20,0 | 20,0 | Эконбюджсредс | тысруб |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | област бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 | Экон эл.энергии | тыскВтчас. |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 6.5 | Смолиговское сельское поселение | Смолиговское сельское поселение | Всего |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Эконбюджсредс | тысруб |  | 0,5 | 0,5 | 1 |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Эконэл.энергии | тыскВтчас. |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 6.6 | Казимировское сельское поселение | Казимировское сельское поселение |  |  | 20,0 | 10,0 | 30,0 | Эконбюджсредс | тысруб |  | 1 | 0,5 | 1,5 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 | 10,0 | 30,0 | Эконэл.энергии | тыскВтчас. |  | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 6,7 | Кругловское сельское поселение | Кругловское сельское поселение | Всего |  |  | 10,0 | 10,0 | Эконэл.энергии | тыскВтчас. |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Учреждения образования | Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район | Всего |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областнбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |