УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением  Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

«24» 12. 2012 г.  № 578

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Руднянского района»

на 2013 год

г. Рудня

2012

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Межмуниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Руднянского района» на 2013 год. |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196- ФЗ. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 марта 2010 года, в соответствии с которой Правительства всех стран, входящих в ООН объявили период с 2011 по 2020 год «Десятилетием действий за безопасность дорожного движения» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижение количества ДТП с пострадавшими; Основными задачами Программы являются: - формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждения их опасного поведения на дорогах; - повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование системы организации дорожного движения в Руднянском районе. |
| Сроки реализации программы | 2013 год |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 376000 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Руднянского района. |
| Органы, осуществляющие контроль за реализацией Программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |

- Обоснования необходимости разработки Программы.

Как свидетельствует подготовленный Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным  банком в 2004 году Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма и последующие публикации, дорожно-транспортный травматизм является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения и основной причиной смертности и травматизма во всем мире и что в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают более 1,2 миллиона человек, а 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами, в результате чего дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5 – 29 лет.

Более 90% случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий регистрируются в странах с низким и средним уровнями доходов и что наиболее уязвимыми группами населения в этих странах являются пешеходы, велосипедисты, водители двух- и трехколесных моторизированных транспортных средств и пассажиры, пользующиеся небезопасным общественным транспортом.

Помимо огромных человеческих страданий, связанных со смертностью и травматизмом в результате дорожно-транспортных происшествий, для жертв и их семей, ежегодные потери от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, в странах  с низким и средним уровнями доходов составляют более 65 млрд. дол. США, что превышает общую сумму, полученную  в рамках помощи на цели развития, и составляет 1 – 1,5% от валового национального продукта, тем самым оказывая негативное влияние на устойчивое развитие стран.

При отсутствии надлежащих мер данная проблема лишь усугубится в будущем, так как по прогнозам к2020 году случаи смерти в результате дорожно-транспортных происшествий станут одной из ведущих причин смертности, в особенности в странах с низким и средним уровнем доходов.

Причины смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, а также их последствия известны и могут быть предотвращены, и то, что к числу этих причин относятся: неадекватный скоростной режим и превышение скорости; управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; ненадлежащее использование ремней безопасности, средств безопасности детей, шлемов и других средств безопасности; использование старых транспортных средств, транспортных средств в плохом техническом состоянии или в которых отсутствуют средства безопасности; плохо спроектированная или недостаточно обслуживаемая с технической точки зрения дорожная инфраструктура, особенно не обеспечивающая безопасность пешеходов; неудовлетворительные или небезопасные системы общественного транспорта; отсутствие или недостаточное обеспечение соблюдения законодательства в области дорожного движения; недостаточное политическое осознание и отсутствие адекватных служб помощи при травмах и реабилитационных учреждений.

Значительная доля случаев смерти и травм в результате дорожно-транспортных происшествий связана с профессиональной деятельностью и что осуществление мер по обеспечению безопасности всего парка автотранспортных средств может внести вклад в повышение уровня безопасности дорожного движения.

За последние тридцать лет многие страны с высоким уровнем доходов добились существенного сокращения числа случаев смерти и травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, путем постоянного содействия реализации целевых научно обоснованных программ по профилактике травматизма, а также принимая во внимание, что продолжение этой работы будет способствовать дальнейшим успехам в создании безопасных для жизни транспортных сетей и что, следовательно, страны с высоким уровнем доходов должны продолжать работу по постановке и практической реализации амбициозных целей по сокращению числа несчастных случаев на дорогах и способствовать обмену передовым опытом в области профилактики дорожно-транспортного травматизма на глобальном уровне.

- Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является сокращение числа погибших в результате ДТП, снижение ДТП с пострадавшими.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-	формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение их опасного поведения на дорогах;

- повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

Совершенствование системы организации дорожного движения в Руднянском  районе посредством технического перевооружения Отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Руднянский».

Срок реализации Программы — 2013 год.

- Разделы Программы и объемы их финансирования по источникам

финансирования.

| Наименование мероприятий Программы | Сроки испол-нения | Источники и объемы финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Приобретение световозвращающих фликеров для учеников начальных классов, плакатов по тематике БДД для детских садов и общеобразовательных учреждений. | 1 кв. 2013 г. | 6000 руб. Бюджет МО Руднянский район | Отдел образования Администрация МО Руднянский район Смоленской области по согласованию Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Росси «Руднянский» |
| 2.Организация и прове-дение конкурса юных инспекторов дорожного движения среди учащихся школ района. Участие команды района в областном слете ЮИД. | апрель 2013 г. | 12000 руб. Бюджет МО Руднянский район | Отдел образования Администрация МО Руднянский район Смоленской области по согласованию Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Росси «Руднянский» |
| 3. Приобретение целевой печатной продукции по пропа-ганде безопасности дорожного движения (информационные листы, открытки, памятки, буклеты, вымпелы и т.п.) | 2 кв. 2013 г. | 8000 руб. Бюджет МО Руднянский район | Отдел образования Администрация МО Руднянский район Смоленской области по согласованию Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Росси «Руднянский» |
| 4. Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Рудня и нанесение дорожной разметки | 2 кв. 2013 г. | 20000 руб. бюджет Руднянского городского поселения | МУП КХ «Руднятепло энерго » |
| 5. Приобретение персонального прибора определение количественного анализа алкоголя в выдыхаемом воздухе | 2 кв. 2013 г. | 60000 Бюджет МО Руднянский район | Администрация МО Руднянский район Смоленской области |
| 6. Восстановление уличной разметки | 1 – 3 кв. 2013 г. | 50000 руб. бюджет Руднянского городского поселения | Администрация Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области |
| 7. Устройство парковок по: ул. Киреева д. 81, ул. Егорова д. 3 | 2 – 3 кв. 2013 г. | 100000 руб. бюджет Руднянского городского поселения | Администрация Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области |
| - Оборудование в п. Голынки тротуаров на ул. Коммунистическая | 2 - 3 кв. 2013 г. | 120000 руб. бюджет Голынковского городского поселения | Администрация Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области |

Общий   объем       финансирования   мероприятий   Программы   составляет 376000 рублей.

4  Оценка эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сокращение количества ДТП с пострадавшими на дорогах муниципального образования Руднянский район Смоленской области, совершенствовать систему организации дорожного движение в Руднянском районе.

Эффективность реализации Программы  определяется степенью достижения показателей   Программы, в качестве которых выбраны число человек пострадавших в результате ДТП

Главе Муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

Ю.И. Ивашкину

Уважаемый Юрий Иванович!

За последние пять лет на дорогах Руднянского района зарегистрировано  178 дорожно – транспортных происшествий в которых погибло 40 человек и 208  получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 детей погибло и 15 получили телесные повреждения.

Потери, связанные с аварийностью, в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов несчастных случаев.

За 8 месяцев 2010 года на дорогах района  зарегистрировано  18 ДТП при которых  1 человек погиб  и 19 получили ранения. Тяжесть последствий составила 5 погибших на сто пострадавших. Отсутствие дорожной разметки, тротуаров, освещения в большинстве населенных пунктов представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения. Эксплуатационное состояние дорожных знаков, зачастую, не соответствует стандарту, а замена и восстановление поврежденных технических средств регулирования проводится не своевременно. За 8 месяцев 2010 году зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, сопутствующим фактором, которых были   неудовлетворительные дорожные условия.

Успешное решение проблемы безопасности дорожного движения в первую очередь зависит от скоординированности  действий всех   территориальных органов исполнительной власти, организаций и предприятий транспортно-дорожного комплекса, образовательных и медицинских учреждений, общественных образований и органа внутренних дел. Анализируя обстановку в области обеспечения безопасности дорожного движения следует признать, что сегодняшний уровень такого взаимодействия не позволил кардинально изменить положение с аварийностью в районе.

В целях повышения эффективности, взаимодействия органов   местного самоуправления, правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств по организации безопасности дорожного движения, прошу Вас рассмотреть вопрос об утверждении районной программы по повышению безопасности дорожного движения на 2011 год.

Приложение: по тексту на 6 листах.

С уважением,

Начальник                               		                                 	     И.М.  Сапач

Исп: Михалутин С.В  тел: 41705