АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  20.02.2013 г.  № 50

О внесении изменений в  межмуниципальную

долгосрочную целевую программу «Капитальный

ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах

населенных пунктов на территории

муниципального образования Руднянский

район Смоленской области» на 2012 – 2015годы

В связи с исполнением бюджета, руководствуясь Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  межмуниципальную долгосрочную  целевую  программу "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области" на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального

образования Руднянский район Смоленской области №105 от 06.03.2012 года

следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию

| - Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников -181506,2тыс. руб., в том числе: -средства областного бюджета-172431,15 тыс. руб. -средства местного бюджета- 9075,1тыс. руб. |
| --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| - Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников -224958,9763 тыс. руб., в том числе: -средства областного бюджета-213711,045тыс. руб. -средства местного бюджета- 11247,93128 тыс. руб. |
| --- | --- |

- 1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы за счет всех источников -224958,9763тыс. руб., в том числе:

-средства областного бюджета- 213711,045тыс. руб.

-средства местного бюджета-  11247,93128тыс. руб.».

- 1.3.План мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования  Руднянский район Смоленской области на 2012 - 2015 годы изложить в следующей редакции:

- План мероприятий

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах населенных пунктов на территории муниципального

образования  Руднянский район Смоленской области на 2012 - 2015 годы

| Наименование | Протяженность, м. |  |  |  |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | асф. |  | ПГС |  |  |  |  | обл.б-т |  | м-б. |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руднянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги по ул.Колхозной в г.Рудня Смоленской области | 709 | 709 |  |  |  | 2274,7946 |  |  | 2161,05483 |  | 113,73973 | Администрация района, городские и сельские поселения |  |
| Ремонт дороги по ул.19 Гвардейской стрелковой Дивизии в г.Рудня Смоленской области | 537 | 537 |  |  |  | 1192,964 |  |  | 1133,3158 |  | 59,6482 | -//- |  |
| Ремонт дороги пос.Молкомбината в гРудня Смоленской области | 1570 | 1570 |  |  |  | 4136,5478 |  |  | 3929,72043 |  | 206,82739 | -//- |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия дороги пос.Молкомбината г.Рудня Смоленской области (проезд отдома № 2 до дома № 29 | 60 | 60 |  |  |  | 115,873 |  |  | 110,01194 |  | 5,86106 | -//- |  |
| итого | 2876 | 2876 |  |  |  | 7720.1794 |  |  | 7334,103 |  | 386,07638 | -//- |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ул.19Гвардейской стрелковой дивизии г.Рудня Смоленской области | 4450 | 4450 |  |  |  | 4229,097 |  |  | 4017,642 |  | 211,4549 |  |  |
| итого | 5560 | 5560 |  |  |  | 4229,097 |  |  | 4017,642 |  | 211,4549 | -//- |  |
| Всего 2012 год | 7326 | 7326 |  |  |  | 11949,2764 |  |  | 11351,745 |  | 597,53128 | -//- |  |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руднянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 14 лет Октября | 1247 | 767 |  | 480 |  | 8300,0 |  |  | 7885,0 |  | 415,0 | -//- |  |
| пер. 2-й Пролетарский | 140 | 140 |  | 0 |  | 1250,0 |  |  | 1187,5 |  | 62,5 | -//- |  |
| ул. 8-го Съезда советов | 680 | 680 |  | 0 |  | 5300,0 |  |  | 5035,0 |  | 265,0 | -//- |  |
| ул. Заводская | 461 | 461 |  | 0 |  | 2650,0 |  |  | 2517,5 |  | 132,5 | -//- |  |
| ул. Кирова | 1150 | 1150 |  | 0 |  | 6550,0 |  |  | 6222,5 |  | 327,5 | -//- |  |
| ул. Комсомольская | 1100 | 1100 |  | 0 |  | 9100,0 |  |  | 8645,0 |  | 455,0 | -//- |  |
| Ул. Луговая | 1243 | 1243 |  | 0 |  | 9150,0 |  |  | 8692,5 |  | 457,5 | -//- |  |
| Ул. Маяковского | 800 | 800 |  | 0 |  | 4600,0 |  |  | 4370,0 |  | 230,0 | -//- |  |
| Ул. Набережная | 1462 | 1462 |  | 0 |  | 8350,0 |  |  | 7932,5 |  | 417,5 | -//- |  |
| Ул. Парковая | 1120 | 1120 |  | 0 |  | 9200,0 |  |  | 8740,0 |  | 460,0 | -//- |  |
| Ул. Пирогова | 387 | 387 |  | 0 |  | 5350,0 |  |  | 5082,5 |  | 267,5 | -//- |  |
| Ул. Победы | 625 | 0 |  | 625 |  | 4300,0 |  |  | 4085,0 |  | 215,0 | -//- |  |
| ул. Пономарева | 1590 | 950 |  | 640 |  | 9900,0 |  |  | 9405,0 |  | 495,0 | -//- |  |
| Ул. Революционная (от ул. Им. М.А. Егорова до ул.Киреева) | 600 | 600 |  | 0 |  | 5200,0 |  |  | 4940,0 |  | 260,0 | -//- |  |
| Ул. Смоленская | 860 | 860 |  | 0 |  | 5880,0 |  |  | 5586,0 |  | 294,0 | -//- |  |
| итого | 13465 | 11720 |  | 1745 |  | 95080,0 |  |  | 90326,0 |  | 4754,0 |  |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии (дома №№3-21) в т.ч. проезды | 17640 3875 | 17640 3875 |  |  |  | 9700,0 |  |  | 9215,0 |  | 485,0 | -//- |  |
| Ул. Пирогова (дома №№4-18) в т.ч. проезды | 5880 1235 | 5880 1235 |  |  |  | 6000,0 |  |  | 5700,0 |  | 300,0 | -//- |  |
| Ул. Смоленская, д.№№2-а, 2-б, 4, 6, 8, 12 в т.ч. проезды | 8750 2020 | 8750 2020 |  |  |  | 5000,0 |  |  | 4750,0 |  | 250,0 | -//- |  |
| Ул. Комсомольская, д.10-а, 10-б в т.ч. проезды | 1600 350 | 1600 350 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 950,0 |  | 50,0 | -//- |  |
| Итого в т.ч. проезды | 33870 7390 | 33870 7390 |  |  |  | 21700,0 |  |  | 20615,0 |  | 1085,0 | -//- |  |
| Чистиковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Чистик ул.Комсомольская | 700 | 700 |  |  |  | 1400,0 |  |  | 1330,0 |  | 70,0 | -//- |  |
| д.Чистик ул.Школьная | 150 | 150 |  |  |  | 300,0 |  |  | 285,0 |  | 15,0 | -//- |  |
| д.Чистик ул.Луговая | 360 | 360 |  |  |  | 720,0 |  |  | 684,0 |  | 36,0 | -//- |  |
| Итого | 1210 | 1210 |  |  |  | 2420,0 |  |  | 2299,0 |  | 121,0 | -//- |  |
| Голынковское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Набережная | 650 | 250 |  | 400 |  | 800,0 |  |  | 760,0 |  | 40,0 | -//- |  |
| ул.Коммунистическая | 733 | 733 |  |  |  | 800,0 |  |  | 760,0 |  | 40,0 | -//- |  |
| ул. Мира | 1100 | 1100 |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1140,0 |  | 60,0 | -//- |  |
| Объездная дорога | 1660 | 1660 |  |  |  | 1600,0 |  |  | 1520,0 |  | 80,0 | -//- |  |
| Итого | 4143 | 3743 |  | 400 |  | 4400,0 |  |  | 4180,0 |  | 220,0 | -//- |  |
| Понизовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Понизовье ул.1-я Полевая | 1300 | 0 |  | 1300 |  | 5000,0 |  |  | 4750,0 |  | 250,0 | -//- |  |
| Итого | 1300 | 0 |  | 1300 |  | 5000,0 |  |  | 4750,0 |  | 250,0 | -//- |  |
| Всего 2013 год | 53988 | 50543 |  | 3445 |  | 128600 |  |  | 122170 |  | 6430 |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казимировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Казимирово ул.Центральная | 1600 | 1600 |  |  |  | 2400,0 |  |  | 2280,0 |  | 120,0 | -//- |  |
| д.Казимирово пер.Центральный | 300 | 300 |  |  |  | 450,0 |  |  | 427,5 |  | 22,5 | -//- |  |
| д.Березино ул.Садовая | 800 | 800 |  |  |  | 3200,0 |  |  | 3040,0 |  | 160,0 | -//- |  |
| д.Березино ул.2-ая Парковая | 1400 | 1400 |  |  |  | 5600,0 |  |  | 5320,0 |  | 280,0 | -//- |  |
| Итого | 5000 | 5000 |  |  |  | 11650,0 |  |  | 11067,5 |  | 582,5 | -//- |  |
| Руднянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Киреева | 6210 |  | 6210 |  | 0 |  | 9315,0 | 8849,2 |  | 465,8 |  |  | Администрация Руднянского городского поселения |
| ул. им.ГССМ.А.Егорова | 1096 |  | 1096 |  | 0 |  | 1644,0 | 1561,8 |  | 82,2 |  |  | -//- |
| устройство тротуара по ул. Станционной | 830 |  | 830,0 |  | 0 |  | 1915,9 | 1820,1 |  | 95,8 |  |  | -//- |
| устройство тротуара по ул. Вокзальной | 680 |  | 680,0 |  | 0 |  | 1319,7 | 1253,7 |  | 66,0 |  |  | -//- |
| ул.Строителей | 84 |  | 0 |  | 84 |  | 343,6 | 326,4 |  | 17,2 |  |  | -//- |
| пер.1-й Пролетарский | 132 |  | 132 |  | 0 |  | 264,0 | 250,8 |  | 13,2 |  |  | -//- |
| ул.Западная | 1781 |  | 1781 |  | 0 |  | 2 672,0 | 2538,4 |  | 133,6 |  |  | -//- |
| ул.Заречная | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 752,0 | 714,4 |  | 37,6 |  |  | -//- |
| итого | 11001 |  | 10729 |  | 272 |  | 18226,2 | 17314,8 |  | 911,4 |  |  | -//- |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Киреева д.144-144б,кв.м. | 2440 | 2440 |  |  |  | 1626,7 |  |  | 1545,4 |  | 81,3 | -//- |  |
| ул.Киреева, д.19-21, кв.м. | 620 | 620 |  |  |  | 826,7 |  |  | 785,4 |  | 41,3 | -//- |  |
| п.МКК, кв.м. | 15800 | 15800 |  |  |  | 10533,3 |  |  | 10006,6 |  | 526,7 | -//- |  |
| ул.Западная, кв.м. | 9740 | 9740 |  |  |  | 6493,3 |  |  | 6168,6 |  | 324,7 | -//- |  |
| ул.Станционная,кв.м. | 1660 | 1660 |  |  |  | 1106,7 |  |  | 1051,4 |  | 55,3 | -//- |  |
| ул.Киреева, д.121 | 400 | 400 |  |  |  | 266,7 |  |  | 253,4 |  | 13,3 | -//- |  |
| ул.Льнозаводская | 1890 | 1890 |  |  |  | 1260,0 |  |  | 1197,0 |  | 63,0 | -//- |  |
| ул.Заречная,кв.м. | 3200 | 3200 |  |  |  | 2133,3 |  |  | 2026,6 |  | 106,7 | -//- |  |
| ул.Киреева 51, кв.м. | 400 | 400 |  |  |  | 266,7 |  |  | 253,4 |  | 13,3 | -//- |  |
| итого | 36150 | 36150 |  |  |  | 24513,4 |  |  | 23287,8 |  | 1225,6 | -//- |  |
| Любавичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Любавичи | 1000 | 1000 |  |  |  | 1500,0 |  |  | 1425,0 |  | 75,0 | -//- |  |
| Итого | 1000 | 1000 |  |  |  | 1500,0 |  |  | 1425,0 |  | 75,0 | -//- |  |
| Смолиговское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Смолиговка | 5500 | 5500 |  |  |  | 8250,0 |  |  | 7837,5 |  | 412,5 | -//- |  |
| д.Суфляново | 500 | 500 |  |  |  | 750,0 |  |  | 712,5 |  | 37,5 | -//- |  |
| Итого | 6000 | 6000 |  |  |  | 9000,0 |  |  | 8550,0 |  | 450,0 | -//- |  |
| Кругловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Кругловка | 2300 | 1000 |  | 1300 |  | 6700,0 |  |  | 6365,0 |  | 335,0 | -//- |  |
| Итого | 2300 | 1000 |  | 1300 |  | 6700,0 |  |  | 6365,0 |  | 335,0 | -//- |  |
| Всего за 2014 год | 61451 | 59879 |  | 1572 |  | 71589,6 |  |  | 68010,1 |  | 3579,5 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переволочское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Переволочье | 400 | 400 |  |  |  | 800,0 |  |  | 760,0 |  | 40,0 | -//- |  |
| Итого | 400 | 400 |  |  |  | 800,0 |  |  | 760,0 |  | 40,0 | -//- |  |
| Кляриновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кляриново | 3000 |  |  | 3000 |  | 4500 |  |  | 4275,0 |  | 225 | -//- |  |
| Итого | 3000 |  |  | 3000 |  | 4500 |  |  | 4275,0 |  | 225 | -//- |  |
| Руднянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мелиораторов, кв.м. | 6400 | 6400 |  |  |  | 4266,7 |  |  | 4053,4 |  | 213,3 | -//- |  |
| ул.14 лет Октября, кв.м. | 2180 | 2180 |  |  |  | 1453,3 |  |  | 1380,6 |  | 72,7 | -//- |  |
| ул.Киреева, д.109-111, кв.м. | 1000 | 1000 |  |  |  | 666,7 |  |  | 633,4 |  | 33,3 |  |  |
| ул.Киреева, д.24, кв.м. | 700 | 700 |  |  |  | 466,7 |  |  | 443,4 |  | 23,3 |  |  |
| ул.Егорова | 1000 | 1000 |  |  |  | 666,7 |  |  | 633,4 |  | 33,3 |  |  |
| Итого | 11280 | 11280 |  |  |  | 7520,1 |  |  | 7144,2 |  | 375,9 | -//- |  |
| Всего за 2015 год | 14680 | 11680 |  | 3000 |  | 12820,1 |  |  | 12179,2 |  | 640,9 | -//- |  |
| Всего по району | 137445 | 129428 |  | 8017 |  | 224958,9763 |  |  | 213711,045 |  | 11247,93128 | -//- |  |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  Трофимова С.И.

- Глава Администрации

- муниципального образования                                                         Л.Н. Дивакова