АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 15.10.2013   № 482

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области» на период 2013-2016 годы

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.08.2008 №261 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 	долгосрочных целевых программ»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному образованию Руднянский район  Смоленской области» на период  2013-2016 годы.

2.Признать утратившими силу Постановления Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 14.02.2012 №70, от 09.11.2012 №381.

И. о. Главы Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области                                          С. А. Архипенков

Утверждено постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от «____» ________ 2013 № ____

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа                           «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства  по муниципальному  образованию Руднянский район  Смоленской области»                          на период  2013-2016 годы

- I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| - Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области» на период 2013-2016 годы |
| --- | --- |
| - Наименование документов, регламентирующих разработку программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации ; Постановление Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.08.2008 №261 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ" |
| - Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| - Разработчик Программы | - Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| - Ответственный исполнитель Программы | - Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| - Участники Программы | - -Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области; - -Отдел образования; - -Администрации городских и сельских поселений |
| - Цель Программы | -Снижение расходов бюджета на энергосбережение за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования -Снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; -Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и реконструируемых объектов; -Модернизация объектов путем внедрения энергосберегающих технологий; - Повышение качества питьевой воды. |
| - Задачи Программы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; -совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями коммунального хозяйства; -повышение эффективности производства услуг; -обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; -привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития системы водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения и котельных установок; -установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации Программы; -улучшение экологической обстановки в жилом секторе района. |
| - Период реализации Программы | 2013 – 2016 годы |
| - Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 305346,0 тыс. руб., в том числе: -средства областного бюджета- 290078,7 тыс. руб. -средства местного бюджета- 15267,3 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты от реализации Программы | -снижение уровня износа объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области; -создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; - обеспечение сетями водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально- культурного назначения; -развитие предприятий района. |
| - Используемые сокращения | ПСД - проектно-сметная документация; КОС – канализационные очистные сооружения. |

- II.АНАЛИЗ  И  МЕРОПРИЯТИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основе документов территориального планирования: - схема  территориального планирования  муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений.

Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования Руднянский район характеризуются высокой степенью изношенности и подлежат значительной модернизации. В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности ряда объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;

-модернизация котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

-модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее –  КИПиА) в котельных:

-реконструкция  систем водоснабжения и водонапорных башен;

-реконструкции канализационных сооружений и систем водоотведений;

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;

-установка приборов учета;

-модернизация котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

-модернизация систем теплоснабжения с применением современных систем регулирования гидравлического и теплового режимов на основе частотно-регулируемых электроприводов с возможностью быстрой погодной или функциональной коррекции режима потребления;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организацией коммунального комплекса, необходимые для реализации Программы;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация водопроводных сетей;

- обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Программа разработана с целью финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Программа является основанием для установления надбавок к (ценам) тарифам для потребителей, тарифов на подключение к системам теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, тарифов на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Программа  предназначена для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств  для строительства и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической обстановки в районе.

III.НАИМЕНОВАНИЕ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  РАЗРАБОТКУ  И  РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММЫ

Основы политики  муниципального образования Руднянский  район Смоленской области в области составления Программы регламентируются следующими нормативными документами:

Бюджетный кодекс  Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 г.

Постановление Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.08.2008 № 261 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ".

- IV.ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Программа направлена на обеспечение услугами по теплоснабжению, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа сетей, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, бюджетным учреждениям, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Руднянский  район Смоленской области.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов котельных установок   и  системы  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат  в среднем на 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

-совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов  муниципальными учреждениями и предприятиями коммунального хозяйства;

-повышение эффективности производства услуг;

-обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

-привлечение инвестиций из различных источников финансирования для  развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок;

-улучшение экологической обстановки в жилом секторе района.

- V. СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Период реализации Программы - 2013-2016 годы.

В связи с большим объемом работ, требующимся для выполнения мероприятий по данной Программе, необходимо до истечения срока действия Программы обеспечить ее доработку на перспективу с учетом дальнейшего развития Генеральных планов городских и сельских поселений Руднянского района Смоленской области.

VI.ОБЪЁМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования Программы:

-общий объем финансирования программы за счет всех источников –     305346,0тыс. руб., в том числе:

-средства областного бюджета– 290078,7  тыс. руб.

-средства местного бюджета– 15267,3 тыс. руб.

- VII.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют районное представительное Собрание,  Администрация муниципального образования  Руднянский район Смоленской области, Администрации городских и сельских поселений,   отдел образования, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным, областным и местным законодательством.

| ПЛАН мероприятий межмуниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области" на период 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Объём финансирования, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация и реконструкция систем центрального теплоснабжения 2013год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов №№8,10 по пер. Школьному и №№1,3 по ул. Пушкина в д. Гранки Руднянского района Смоленской области | 9968,1 |  |  |  | 9469,7 |  |  | 498,4 |  |  |  | Смолиговское сельское поселение |  |
| Теплогенераторная на газовом топливе для теплоснабжения Муниципального бюджетного образовательного учреждения Гранковская основная общеобразовательная школа | 2190,7 |  |  |  | 2081,1 |  |  | 109,5 |  |  |  | Отдел образования |  |
| ИТОГО за 2013 год: | 12158,8 |  |  |  | 11550,9 |  |  | 607,9 |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация и реконструкция систем центрального теплоснабжения 2014год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирные дома в д.Сташи, 82кв | 18990,2 |  |  |  | 18040,7 |  |  | 949,5 |  |  |  | Смолиговское сельское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для теплоснабжения МОУ «Шеровичская основная общеобразовательная школа» | 5497,0 |  |  |  | 5222,1 |  |  | 274,9 |  |  |  | Отдел образования |  |
| ИТОГО: | 24487,2 |  |  |  | 23262,8 |  |  | 1224,4 |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция газовой котельной с инженерными сетями для отопления объектов социальной сферы и жилого фонда в д.Чистик Руднянского района (замена оборудования и газовые котлы КВ-ГМ- 2,32-115Н -2 шт.) | 1250,0 |  |  |  | 1187,5 |  |  | 62,5 |  |  |  | Чистиковское сельское поселение |  |
| Реконструкция газовой котельной с инженерными сетями в п.Голынки (замена оборудования и газовые котлы КВГ-3,95 -2 шт.) | 1000,0 |  |  |  | 950,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Голынковское городское поселение |  |
| Реконструкция газовых котельных по ул. Смоленская д.4,12, ул.Киреева, д 146, ул.Мелиораторов ,д.5 | 500,0 |  |  |  | 475,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 3450,0 |  |  |  | 3277,5 |  |  | 172,5 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2014 год: | 27937,2 |  |  |  | 26540,3 |  |  | 1396,9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. Модернизация и реконструкция систем центрального теплоснабжения 2015год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция газовой котельной с инженерными сетями для отопления объектов социальной сферы и жилого фонда в д.Чистик Руднянского района (замена оборудования и газовые котлы КВ-ГМ- 2,32-115Н -2 шт.) | 9500,0 |  |  |  | 9025,0 |  |  | 475,0 |  |  |  | Чистиковское сельское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления МОУ «Свердловская основная общеобразовательная школа» | 7000,0 |  |  |  | 6650,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | Отдел образования |  |
| Реконструкция газовой котельной в п.Голынки (замена оборудования и газовые котлы КВГ-3,95 -2 шт.) | 10000,0 |  |  |  | 9500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | Голынковское городское поселение |  |
| Реконструкция газовых котельных с инженерными сетями по ул. Смоленская д.4,12, ул.Киреева, д 146, ул.Мелиораторов ,д.5 | 8000,0 |  |  |  | 7600,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 34500,0 |  |  |  | 32775,0 |  |  | 1725,0 |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для теплоснабжения МОУ «Березинская начальная школа-детский сад» | 700,0 |  |  |  | 665,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | Отдел образования |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления бани п. Голынки | 700,0 |  |  |  | 665,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | Голынковское городское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления бани г.Рудня ул.Набережная | 700,0 |  |  |  | 665,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления «Лешнянская основная школа» | 700,0 |  |  |  | 665,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | Отдел образования |  |
| ИТОГО: | 2800,0 |  |  |  | 2660,0 |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоснабжения 2015год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Парковая г.Рудня, 3,5 км. | 650,0 |  |  |  | 617,5 |  |  | 32,5 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Киреева г.Рудня, 3 км. | 600,0 |  |  |  | 570,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул.Пирогова г.Рудня, 2,5 км. | 550,0 |  |  |  | 522,5 |  |  | 27,5 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 1800,0 |  |  |  | 1710,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |
| 3. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоотведения 2015 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул. Льнозаводская, ул.Парковая г.Рудня, 100 куб м/сут. 30000,0 | 3000,0 |  |  |  | 2850,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.Киреева г.Рудня, 100 куб м/сут. | 4000,0 |  |  |  | 3800,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул.Пирогова г.Рудня, 100 куб м/сут. | 3250,0 |  |  |  | 3087,5 |  |  | 162,5 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КОС и системы водоотведения по д.Чистик, 55,8 тыс. куб., 3 км. | 4000,0 |  |  |  | 3800,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | Чистиковское сельское поселение |  |
| ИТОГО: | 14250,0 |  |  |  | 13537,5 |  |  | 712,5 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2015 год: | 53350,0 |  |  |  | 50682,5 |  |  | 2667,5 |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация и реконструкция систем центрального теплоснабжения 2016год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для теплоснабжения МОУ «Березинская начальная школа-детский сад» | 7000,0 |  |  |  | 6650,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | Отдел образования |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления бани п. Голынки | 7000,0 |  |  |  | 6650,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | Голынковское городское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления бани г.Рудня ул.Набережная | 7000,0 |  |  |  | 6650,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления «Лешнянская основная школа» | 7000,0 |  |  |  | 6650,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | Отдел образования |  |
| ИТОГО: | 28000,0 |  |  |  | 26600,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная с реконструкцией инженерных сетей для отопления объектов социальной сферы и жилого фонда в д. Казимирово | 15000,0 |  |  |  | 14250,0 |  |  | 750,0 |  |  |  | Казимировское сельское поселение |  |
| ИТОГО: | 15000,0 |  |  |  | 14250,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 2. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоснабжения 2016год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Парковая г.Рудня, 3,5 км. | 6500,0 |  |  |  | 6175,0 |  |  | 325,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Строительство объекта«Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Киреева г.Рудня, 3 км. | 6000,0 |  |  |  | 5700,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Строительство объекта«Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул.Пирогова г.Рудня, 2,5 км. | 5500,0 |  |  |  | 5225,0 |  |  | 275,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 18000,0 |  |  |  | 17100,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Западная г.Рудня, 5 км. | 800,0 |  |  |  | 760,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водонапорной башни по ул.Станционная г.Рудня, 8 км. | 1100,0 |  |  |  | 1045,0 |  |  | 55,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения на Торфопредприятии п. Голынки, 5 км. | 500,0 |  |  |  | 475,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | Голынковское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 2400,0 |  |  |  | 2280,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоотведения 2016 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул. Льнозаводская, ул.Парковая г.Рудня, 100 куб м/сут. 30000,0 | 30000,0 |  |  |  | 28500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Строительство объекта "Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.Киреева г.Рудня, 100 куб м/сут. | 40000,0 |  |  |  | 38000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Строительство объекта «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул.Пирогова г.Рудня,100 куб м/сут. | 32500,0 |  |  |  | 30875,0 |  |  | 1625,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Строительство объекта «Реконструкция КОС и системы водоотведения по д.Чистик, 55,8 тыс. куб., 3 км. | 40000,0 |  |  |  | 38000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | Чистиковское сельское поселение |  |
| ИТОГО: | 142500,0 |  |  |  | 135375,0 |  |  | 7125,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.Западная г.Рудня, 100 куб м/сут. | 3000,0 |  |  |  | 2850,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КОС и системы водоотведения по ул.Станционная г.Рудня, 100 куб м/сут. | 3000,0 |  |  |  | 2850,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | Руднянское городское поселение |  |
| ИТОГО: | 6000,0 |  |  |  | 5700,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2016 год: | 211900,0 |  |  |  | 201305,0 |  |  | 10595,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе на модернизацию и реконструкцию систем центрального теплоснабжения: | 120396,0 |  |  |  | 114376,2 |  |  | 6019,8 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе на модернизацию и реконструкцию систем централизованного водоснабжения: | 22200,0 |  |  |  | 21090,0 |  |  | 1110,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе на модернизацию и реконструкцию систем централизованного водоотведения: | 162750,0 |  |  |  | 154612,5 |  |  | 8137,5 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 305346,0 |  |  |  | 290078,7 |  |  | 15267,3 |  |  |  |  |  |