АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 01.04.2013г. № 115

О внесении изменений в  межмуниципальную

долгосрочную целевую программу «Капитальный

ремонт и (или) строительство шахтных колодцев,

расположенных на территории муниципального

образования Руднянский район Смоленской

области на 2012-2014 годы», утвержденную

постановлением Администрации муниципального

образования Руднянский район Смоленской области

№107 от 06.03.2012 года

В связи с исполнением бюджета, руководствуясь Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  межмуниципальную долгосрочную  целевую  программу «Капитальный ремонт и (или) строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального

образования Руднянский район Смоленской области №107 от 06.03.2012 года

следующие изменения:

1) В паспорте Программы:

- позицию «Объемы и источники финансирования Программы»

| Объем и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы составляет 6832083 руб., в том числе 2012 год-524083 руб. 2013 год-3393000 руб. 2014 год-2915000 руб. из них за счет средств: - областного бюджета – 6490478,85 руб., в том числе 2012 год-497878,85 руб. 2013 год-3223350 руб. 2014 год-2769250 руб. - местных бюджетов – 341604,15 руб., в том числе 2012 год-26204,15 руб. 2013 год-169650 руб. 2014 год-145750 руб. |
| --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы составляет 4389736,0 руб., в том числе 2012 год-524083 руб. 2013 год-950653,0 руб. 2014 год-2915000 руб. из них за счет средств: - областного бюджета – 4170248,85руб., в том числе 2012 год-497878,85 руб. 2013 год-903120,0 руб. 2014 год-2769250 руб. - местных бюджетов – 219487,15 руб., в том числе 2012 год-26204,15 руб. 2013 год-47533,0 руб. 2014 год-145750 руб. |
| --- | --- |

2) в разделе 4  Объемы и источники  финансирования Программы п.1 изложить в следующей редакции:

1. Объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования  составит                  4389736,0 рублей,

в том числе: 2012 год-524083 руб.

2013 год-950653,0 руб.

2014 год-2915000 руб.

из них за счет средств:

- областного бюджета – 4170248,85руб., в том числе

2012 год-497878,85 руб.

2013 год-903120,0 руб.

2014 год-2769250 руб.

- местных бюджетов – 219487,15 руб., в том числе

2012 год-26204,15 руб.

2013 год-47533,0 руб.

2014 год-145750 руб.

-приложения: №1.2, №2.2, №3.3 к межмуниципальной долгосрочной  целевой  программе по проведению  капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2013 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к межмуниципальной адресной целевой программе по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, которые подлежат капитальному ремонту и (или) строительству на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Площадь земельного участка | Материал стен шахтного колодца | Глубина шахтного колодца | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтного колодца на дату утверждения Программы | Капитальный ремонт шахтного колодца /строительство шахтного колодца | Документ, подтверждающий право муниципальной собственности на шахтный колодец, подлежащий капитальному ремонту (№, дата) | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта или строительства 1 п. м шахтного колодца (гр.9/гр.5) | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  | кв.м |  | м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальное образование Руднянский района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области |  | X | X | 100 | 106 | Х | Х | 950653,0 | 903120,0 | 47533,0 | 9506,53 | 2013 |
| 1. | Кругловское с/п, д. Заборье | 25 | железобетон | 10 | 35 | строительство |  | 91633,0 | 87051,35 | 4581,65 | 9163,3 | июнь |
| 2 | Кляриновское с/п д.Фащево | 25 | железобетон | 15 | 6 | строительство |  | 130597,0 | 124067,15 | 6529,85 | 8706,5 | июнь |
| 3 | Кляриновское с/п д.Новоселки | 25 | железобетон | 10 | 10 | строительство |  | 91633,0 | 87051,0 | 4582,0 | 9163,3 | июнь |
| 4 | Кляриновское с/п д.Дубровка | 25 | железобетон | 10 | 4 | строительство |  | 91633,0 | 87051,35 | 4581,65 | 9163,3 | июнь |
| 5 | Кляриновское с/п д.Баботки | 25 | железобетон | 15 | 10 | строительство |  | 130597,0 | 124067,15 | 6529,85 | 8706,5 | август |
| 6 | Казимировское с/п д. Центнеровка | 25 | железобетон | 8 | 10 | строительство |  | 82912,0 | 78766,4 | 4145,6 | 10364,0 | август |
| 7 | Казимировское с/п д. Коментерно | 25 | железобетон | 8 | 8 | строительство |  | 82912,0 | 78766,4 | 4145,6 | 10364,0 | август |
| 8 | Понизовское с/п д. Кошевичи | 25 | железобетон | 8 | 10 | строительство |  | 82912,0 | 78766,4 | 4145,6 | 10364,0 | август |
| 9 | Казимировское с/п д. Елисеевка | 25 | железобетон | 8 | 3 | строительство |  | 82912,0 | 78766,4 | 4145,6 | 10364,0 | октябрь |
| 10 | Казимировское с/п дКоролево | 25 | железобетон | 8 | 10 | строительство |  | 82912,0 | 78766,4 | 4145,6 | 10364,0 | октябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к межмуниципальной адресной целевой программе по проведению капитального ремонта и (или) строительству шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтных колодцев, всего на дату утверждения Программы | Количество шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал | всего |  |  |  |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 96,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |  | 2,0 |  | 9,0 |  | 0,0 |  | 405496,0 |  | 379333,0 |  | 165824,0 | 950653,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шахтных колодцев на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Стоимость капитального ремонта или строительства, всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | геологическое и гидрогеологическое обследования с получением соответствующего заключения | заключение о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды | проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта или строительство шахтных колодцев, имеющая положительное заключение государственной экспертизы | Капитальный ремонт/строительство шахтного колодца |  | исследование качества воды из капитально отремонтированного или вновь построенного шахтного колодца |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Руднянский район Смоленской области |  | 950653,0 | 32212,0 | - | - | 100,00 | 888441,0 | 30000,0 |
| 1. | Кругловское с/п, д. Заборье | 91633,0 | - | - | - | 10 | 88633,0 | 3000,0 |
| 2 | Кляриновское с/п д.Фащево | 130597,0 | 16106,0 | - | - | 15 | 111491,0 | 3000,0 |
| 3 | Кляриновское с/п д.Новоселки | 91633,0 | - | - | - | 10 | 88633,0 | 3000,0 |
| 4 | Кляриновское с/п д.Дуброво | 91633,0 | - |  |  | 10 | 88633,0 | 3000,0 |
| 5 | Кляриновское с/п д.Баботки | 130597,0 | 16106,0 | - | - | 15 | 111491,0 | 3000,0 |
| 6 | Казимировское с/п д. Центнеровка | 82912,0 | - | - | - | 8 | 79912,0 | 3000,0 |
| 7 | Казимировское с/п д. Коментерно | 82912,0 | - | - | - | 8 | 79912,0 | 3000,0 |
| 8 | Понизовское с/п д. Кошевичи | 82912,0 | - | - | - | 8 | 79912,0 | 3000,0 |
| 9 | Казимировское с/п д. Елисеевка | 82912,0 | - | - | - | 8 | 79912,0 | 3000,0 |
| 10 | Казимировское с/п дКоролево | 82912,0 | - | - | - | 8 | 79912,0 | 3000,0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  Брич С.Е.

- Глава Администрации

- муниципального образования                                                         Л.Н. Дивакова