АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.09.2015  №  312

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2015 год

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.11.2013 № 537 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района  Смоленской области» на 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области – начальника отдела городского хозяйства  Холомьеву Н.В.

И. п. Главы Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области					   С.В. Архипенков

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 30.09.2015 № 312

ПАСПОРТ

муниципальная программа                                                                                 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района  Смоленской области» на 2015 год

| - Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | # Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | # Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| - Цель муниципальной программы | -Снижение расходов бюджета на энергосбережение за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; -снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; -обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и реконструируемых объектов; -модернизация объектов путем внедрения энергосберегающих технологий; |
| - Целевые показатели реализации муниципальной программы | уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 10-20% |
| - Сроки (этапы) реализации программы | - 2015 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования составляет – 2200,1 тыс. руб., в том числе: -средства областного бюджета- 1200,0 тыс. руб. -средства местного бюджета- 1000,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов -привлечение инвестиций из различных источников финансирования для строительства котельной установки. |

I. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Программы

Территория Руднянского городского поселения составляет 15 кв. км, на которой проживает 9652 человека. В городе насчитывается 94 улицы и переулков (67 улиц и 27 переулков). Общая протяженность городских дорог составляет 57,3 км, Общая площадь жилищного фонда Руднянского городского поселения составляет 293,5 тыс. кв.м. Жилищный фонд поселения складывается из муниципального, частного, а также из жилищного фонда юридических лиц.

На территории города осуществляют производственную деятельность несколько предприятий, таких как ООО «Промконсервы», ЗАО «Бородино», ООО «Хлебокомбинат», ООО «Майданпласт», ООО «Росвест», ООО «Северина ТМ», ООО «Агросистема», ООО «Руднябетон», ООО «Смолпожсервис» и ряд более мелких предприятий и организаций, на которых трудится более 1,6 тыс.человек. Данные предприятия обеспечивают основной приток средств в бюджет городского  поселения.

Одним из факторов, положительно влияющих на экономику, является газификация поселения, которая позволяет выпускать конкурентно-способную продукцию и различные товары повседневного спроса.

Развитая транспортная система, включающая в себя сеть шоссейных дорог и железнодорожных коммуникации, позволяет обеспечивать своевременную доставку любых грузов в различных направлениях и является одним из положительных факторов развития поселения и района.

Промышленность поселения Руднянского  района Смоленской области является ведущей отраслью экономики, обеспечивающей основную часть налоговых поступлений в бюджет.

Структура  промышленности района характеризуется  наличием таких отраслей, как пищевая промышленность, легкая промышленность, приборостроение, производство обуви, производство неметаллических минеральных продуктов, производство строительных материалов.

Ведущей отраслью являются пищевая промышленность. На долю этой отрасли  приходится более 80 % всего объема промышленного производства района, основные виды выпускаемой продукции - молочные и  овощные консервы, хлебобулочные и  кондитерские изделия (ООО «Промконсервы», ООО «Бородино -2006»,ОАО «Хлебокомбинат»).

В поселении 9 систем теплоснабжения, которые находятся в муниципальной собственности.

Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливегаз.

-3,8 км. тепловых сетей, в т.ч. муниципальные 3,8 км.

-40,5 км.  сетей водопровода, в т.ч. муниципальные 28,1 км.

-21,46 км. сетей канализации, в т.ч. муниципальные 14,4 км.

Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования  характеризуются высокой степенью изношенности и подлежат значительной модернизации. В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности ряда объектов коммунальной инфраструктуры.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-модернизация котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

-модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;

-установка приборов учета;

-модернизация систем теплоснабжения с применением современных систем регулирования гидравлического и теплового режимов на основе частотно-регулируемых электроприводов с возможностью быстрой погодной или функциональной коррекции режима потребления;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организацией коммунального комплекса, необходимые для реализации Программы;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация водопроводных сетей;

- обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Программа разработана с целью финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Программа  предназначена для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств  для строительства и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической обстановки в районе.

- 2. Цели и задачи Программы, срок реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Программа направлена на обеспечение услугами по теплоснабжению, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа сетей, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, бюджетным учреждениям, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Руднянское городское поселение Руднянского  района Смоленской области.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов котельных установок   и  системы  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат  в среднем на 10-20%;

-совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов  муниципальными учреждениями;

-повышение эффективности производства услуг;

-привлечение инвестиций из различных источников финансирования для  строительства системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок;

-улучшение экологической обстановки в жилом секторе района.

Срок реализации программы 2015 год.

3.Основные  мероприятия Программы

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-модернизация котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

План реализации муниципальной программы Приложение 1.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа разработана с целью финансирования развития систем теплоснабжения, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Таблица

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования программных мероприятий в том числе: | 2200,1 |
| областной бюджет | 1200,0 |
| бюджет МО | 1000,1 |
| привлеченные средства | 0 |

Объемы финансирования Программы запланированы на основе примерной потребности в ресурсном обеспечении программных мероприятий.

В случае утверждения Администрацией Смоленской области региональной Программы, предусматривающей возможность финансирования мероприятий настоящей Программы за счет средств бюджета Смоленской области, объемы и источники финансирования указанных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с условиями региональной Программы.

VI . Осуществление контроля  за   реализацией  Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Совет депутатов Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области,  Администрация муниципального образования  Руднянский район Смоленской области, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным, областным и местным законодательством.

- VII. Оценка эффективности реализации Программы

- При реализации мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств  бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области по каждому строящемуся объекту, вошедшему в программу, не менее 20 процентов;

сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

сокращение бюджетных расходов на  теплоснабжение;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

|  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |
| Цель муниципальной программы - снижение расходов бюджета на энергосбережение за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и реконструируемых объектов; модернизация объектов путем внедрения энергосберегающих технологий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии: Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация и реконструкция систем центрального теплоснабжения |  | ВСЕГО: из них | 2200,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1000,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | привлечённые средства | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Котельная на газовом топливе для теплоснабжения жилого дома по адресу: Смоленская обл., г.Рудня, ул.Киреева, д.146 | Отдел городского хозяйства | ВСЕГО: из них | 2200,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1000,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | привлечённые средства | 0 |  |  |  |  |  |